# Backlog del Producto - AYNI

Fecha: 09/09/2025

Autor: Aaron Giovanny Panihuara Alvarez

Apaza Rojas Tania Isabel

Lechuga Miche Diego Ricardo

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el backlog del producto para el sistema web para el banco de leche, un sistema web de gestión de dispensación del banco de leche del hospital regional del Cusco. El backlog está estructurado en épicas, historias de usuario y sus respectivos criterios de aceptación.

# 2. Diseño de Épicas e Historias de Usuario

Para la correcta estructuración del backlog, cada épica y su respectiva historia de usuario estarán diseñadas bajo los siguientes principios:

- Épicas: Representan grandes bloques funcionales del sistema, agrupando historias de usuario relacionadas.

- Historias de Usuario: Son descripciones cortas y centradas en el usuario sobre una funcionalidad específica del producto.

- Criterios de Aceptación: Reglas que deben cumplirse para que la historia de usuario sea considerada completada.

- Estimación: Cada historia de usuario incluye una estimación de esfuerzo en puntos de historia.

- Definición de "Hecho": Se especifica cuándo una historia de usuario se considera completada con éxito.

El diseño y priorización de las épicas y las historias de usuario se revisarán periódicamente para adaptarse a nuevas necesidades del negocio y de los usuarios.

# Épica 1: Gestión de inventario de frascos de leche

## Historia de Usuario 1.1: Registrar leches entrantes

Como usuario, quiero registrar la entrada de frascos de leche, para mantener actualizado el inventario.

Criterios de aceptación:

- Los datos de tipo, cantidad y donadora se registran correctamente.

- Valida campos obligatorios y muestra mensajes claros.

- La información se refleja en la tabla de inventario.
Definición de Hecho:

- Código implementado, probado y validado en entorno controlado.

- Inventario actualizado automáticamente.

- Documentación técnica actualizada.

## Historia de Usuario 1.2: Actualizar inventario automáticamente con el registro de leche pasteurizado

Como usuario, quiero que el inventario de cada tipo de leche se actualice automáticamente después de cada Registro de leche pasteurizada, para evitar inconsistencias.

Criterios de aceptación:

- Después de cada dispensación, el inventario se ajusta sin intervención manual.

- Mensaje confirmando actualización exitosa.
Definición de Hecho:

- Pruebas realizadas simulando registros múltiples.

- Consistencia validada entre inventario y registros.

- Documentación de API y servicios actualizada.

# Épica 2: Control de dispensación y trazabilidad de la leche pasteurizada

## Historia de Usuario 2.1: Registrar dispensaciones

Como usuario, quiero registrar cada dispensación de leche con detalles del receptor, para garantizar un control exacto de la alimentación.

Criterios de aceptación:

- Permite registrar cantidad, tipo de leche, fecha, hora y receptor.

- Los datos se vinculan con la historia clínica del bebé.
Definición de Hecho:

- Pruebas unitarias y de integración exitosas.

- Registro validado en base de datos.

- Documentación de uso actualizada

## Historia de Usuario 2.2: Rastrear origen de la leche

Como usuario, quiero poder rastrear el origen de cada muestra dispensada, para asegurar la trazabilidad completa.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite consultar el origen por código, donadora o lote.

- La búsqueda es rápida y precisa.
Definición de Hecho:

- Funcionalidad probada con datos reales.

- Validación visual correcta en reportes.

- Documentación detallando el procedimiento.

## Historia de Usuario 2.3: Generar códigos únicos de trazabilidad

Como usuario, quiero que el sistema genere códigos únicos para cada frasco de leche, para mantener un control preciso.

Criterios de aceptación:

- Cada frasco recibe un código único no repetible.

- El código aparece en interfaz y reportes.
Definición de Hecho:

- Pruebas verifican unicidad de los códigos.

- Integración validada con reportes e inventario.

- Documentación actualizada.

# Épica 3: Generación de reportes generales e individuales

## Historia de Usuario 3.1: Generar un reporte general de leches dispensadas.

Criterios de aceptación:

- Permite elegir rango de fechas y tipos de leche.

- Permite elegir tipos de leches.

Definición de Hecho:

- Reporte probado con diferentes filtros.

- Documentación de reportes generada.

## Historia de Usuario 3.2: Generar reportes de enfermedades general.

Como usuario, quiero generar reportes personalizados por enfermedades.

Criterios de aceptación:

- Muestra el historial de enfermedades registradas.

- Incluye cantidades.
Definición de Hecho:

- Pruebas correctas con varias enfermedades.

- Validación con el registro de pacientes.

- Documentación de ejemplo incluida.

## Historia de Usuario 3.3: Exportar reportes

Como usuario, quiero exportar reportes en formatos PDF e imprimir, para compartirlos con el equipo médico.

Criterios de aceptación:

- Exportación disponible en PDF.

- Formato de impresión de cada reporte por pacientes.
Definición de Hecho:

- Exportaciones probadas en varios navegadores.

- Archivos descargables verificados.

- Manual de usuario actualizado.

# Épica 4: Módulo de seguridad con gestión de usuarios y permisos

## Historia de Usuario 4.1: Crear y gestionar usuarios

Como administrador, quiero crear, editar y eliminar usuarios, para gestionar el acceso al sistema.

Criterios de aceptación:

- Permite crear, editar y eliminar usuarios.

- Validación de datos obligatorios.
Definición de Hecho:

- Funcionalidad probada con 10+ escenarios.

- Datos reflejados en base de datos.

- Documentación administrativa actualizada

## Historia de Usuario 4.2: Asignar roles y permisos

Como administrador, quiero asignar permisos específicos a cada usuario, para controlar su acceso a las funcionalidades.

Criterios de aceptación:

- Los permisos definen el acceso a funcionalidades.

- Mensajes claros al asignar o modificar roles.
Definición de Hecho:

- Validación de roles con pruebas funcionales.

- Cambios actualizados en interfaz y backend.

- Manual técnico modificado.

## Historia de Usuario 4.3: Controlar accesos

Como usuario, quiero acceder solo a las funciones autorizadas, para garantizar la seguridad de la información.

Criterios de aceptación:

- Usuarios acceden solo a funciones autorizadas.

- Registro de accesos en logs.
Definición de Hecho:

- Logs revisados y verificados.

- Seguridad testeada con pruebas de usuario.

- Documentación de roles finalizada.

# Épica 5: Búsqueda y consulta de información por paciente

## Historia de Usuario 5.1: Registro de pacientes

Como usuario deseo registrar y actualizar información de los pacientes.

Criterios de aceptación:

- Permite el registro de datos de pacientes.

- Permite la actualización de esta información una vez registrada.
Definición de Hecho:

- Pruebas correctas con criterios múltiples.

- Interfaz optimizada para velocidad.

- Manual de uso actualizado.

## Historia de Usuario 5.2: Buscar pacientes

Como usuario, quiero buscar pacientes por diferentes criterios, para localizar rápidamente la información requerida.

Criterios de aceptación:

- Permite búsquedas por DNI, cuna o historia clínica.

- Resultados ordenados y filtrables.
Definición de Hecho:

- Pruebas correctas con criterios múltiples.

- Interfaz optimizada para velocidad.

- Manual de uso actualizado.

## Historia de Usuario 5.3: Visualizar historial clínico completo

Como usuario, quiero ver el historial clínico completo de un paciente, para conocer su evolución médica.

Criterios de aceptación:

- Muestra datos completos de evolución médica.

- Interfaz clara y segmentada.
Definición de Hecho:

- Validado con datos reales.

- Pruebas de carga en 100+ historiales.

- Documentación del flujo incluida.

# Épica 6: Registro de donantes externas de leche materna

## Historia de Usuario 6.1: Registrar donantes externas

Como usuario, quiero registrar los datos completos de donantes externas, para llevar un control adecuado.

Criterios de aceptación:

- Permite registrar todos los datos completos de la donante: DNI, nombres, datos médicos y contacto.

- Valida campos obligatorios y evita duplicados.

- Los datos se guardan correctamente en la base de datos.
Definición de Hecho:

- Pruebas unitarias realizadas con datos reales.

- Validación de formularios completada.

- Documentación técnica y manual de usuario actualizados.

## Historia de Usuario 6.2: Mantener historial de donaciones

Como usuario, quiero mantener un historial detallado de las donaciones por cada donadora, para fines estadísticos.

Criterios de aceptación:

- Cada donación queda registrada con fecha, cantidad y tipo de leche.

- Se puede visualizar el historial por donante.
Definición de Hecho:

- Base de datos probada con registros múltiples.

- Reportes validados con datos reales.

- Documentación del historial incluida.

# Épica 7: Registro de pases de visita y dispensación por paciente

## Historia de Usuario 7.1: Interfaz para clasificación de pacientes por área.

Como usuario deseo filtrar a los pacientes por Área (UCIN, UCI Quirúrgico, Intermedio y Engorde ) en sus respectivas tablas.

Criterios de aceptación:

- Permite filtrar a los pacientes por área según la indicación previa en el pase de visita o en el registro de pacientes.

- Valida la información automáticamente con los datos previos.
Definición de Hecho:

- Pruebas funcionales completas con datos reales.

## Historia de Usuario 7.2: Registrar pases de visita médica

Como usuario, quiero registrar pases de visita médica, para llevar control del seguimiento del paciente.

Criterios de aceptación:

- Permite registrar fecha, peso, delta de peso, tipo de leche y observaciones.

- Valida la información automáticamente con los datos previos.
Definición de Hecho:

- Pruebas funcionales completas con datos reales.

- Historial de visitas sincronizado con la historia clínica.

- Documentación detallando flujos y cálculos.

## Historia de Usuario 7.3: Extracción de datos de pase de visita.

Como usuario deseo vincular la información de los pases de visita en el formulario de dispensación.

Criterios de aceptación:

- Cada dispensación queda asociada al pase de visita correspondiente.

- Permite consultar todas las tomas por fecha y paciente.
Definición de Hecho:

- Validación de relaciones en base de datos confirmada.

- Pruebas de consistencia en reportes.

- Manual técnico actualizado.

# 4. Priorización del Backlog

| Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación (Puntos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de la base de datos | HU-0.1 Creación de la bases de datos | Alta | 3 |
| Gestión de inventario de frascos de leche | HU-1: Registrar leches entrantes | Alta | 3 |
|  | HU-2: Registrar entradas por donadoras internas y externas | Alta | 3 |
|  | HU-3: Actualizar inventario automáticamente tras cada dispensación | Alta | 3 |
| Control de dispensación y trazabilidad de la leche pasteurizada | HU-4: Registrar cada dispensación con detalles del receptor | Alta | 5 |
|  | HU-5: Rastrear origen de cada muestra dispensada | Alta | 4 |
|  | HU-6: Generar códigos únicos de trazabilidad | Alta | 4 |
| Generación de reportes generales e individuales | HU-7: Generar un reporte general de leches dispensadas. | Alta | 5 |
|  | HU-8: Generar reportes de enfermedades general. | Media | 3 |
|  | HU-9: Exportar reportes | Media | 2 |
| Módulo de seguridad y gestión de usuarios | HU-10: Crear y gestionar cuentas de usuario | Alta | 5 |
|  | HU-11: Asignar roles y permisos específicos | Alta | 5 |
|  | HU-12: Acceder únicamente a funciones autorizadas | Alta | 5 |
| Búsqueda y consulta de información de pacientes | HU-13 Registro de pacientes | Alta | 4 |
|  | HU-14: Buscar pacientes por DNI, historia clínica o cuna | Alta | 3 |
|  | HU-15: Visualizar historial clínico completo del paciente | Alta | 4 |
|  | HU-16: Filtrar y ordenar resultados de búsqueda | Media | 3 |
| Registro de donantes externas de leche materna | HU-17: Registrar datos completos de donadoras externas | Alta | 4 |
|  | HU-18: Mantener historial de donaciones por donadora | Alta | 3 |
| Registro de pases de visita y dispensación por paciente | HU-19 Interfaz para clasificación de pacientes por área. | Alta | 4 |
|  | HU-20: Registrar pases de visita médica | Alta | 5 |
|  | HU-21: Extracción de datos de pase de visita. | Alta | 5 |