# Registro Diario de Avances – Sprint 1 Tani

Fecha:24/09/2025

Autor:Apaza Rojas Tania Isabel

Lechuga Miche Diego Ricardo

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el seguimiento diario del Sprint 1 del proyecto Tani, centrado en el desarrollo de funcionalidades básicas. Se incluyen actividades diarias, tareas completadas, evidencias de código, un burndown chart y un análisis del rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una primera versión funcional de la aplicación TaskManager que permita a los usuarios:

- Crear la base de datos.

- Crear y gestionar usuarios.

- Asignar roles y permisos de los usuarios.

- Controlar accesos de usuarios.

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU - 0 | Creación de la base de datos | 5 pts | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
| HU-1 | Creación y gestión de usuarios - login | 3 pts | 17/09/2025 | 19/09/2025 |
| HU-2 | Asignar roles y permisos de los usuarios. | 2 pts | 22/09/2025 | 24/09/2025 |
| HU-3 | Controlar accesos de usuarios | 4 pts | 25/09/2025 | 26/09/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 0 — Creación de la base de datos

## 4.1 Historia de Usuario 0 — Creación de base de datos

Archivo: bancodelechedb.sql

-- Estructura de tabla para la tabla `apoderado`

--

CREATE TABLE `apoderado` (

`Id_Apoderado` varchar(15) NOT NULL,

`Parentesco` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Nombre_Apoderado` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Paterno_Apoderado` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Materno_Apoderado` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Id_Madre` varchar(20) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `cuna`

--

CREATE TABLE `cuna` (

`Id_Cuna` varchar(6) NOT NULL,

`Estado_Cuna` varchar(15) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `datos_extra`

--

CREATE TABLE `datos_extra` (

`id_datos_extra` int(11) NOT NULL,

`num_pre_inscripciones` bigint(20) DEFAULT NULL,

`higiene_manos` bigint(20) DEFAULT NULL,

`higiene_mamas` bigint(20) DEFAULT NULL,

`tecnica_extraccion_leche_materna_intrahospitalaria` bigint(20) DEFAULT NULL,

`tecnica_extraccion_leche_materna_extrahospitalaria` bigint(20) DEFAULT NULL,

`lavado_mamas` bigint(20) DEFAULT NULL,

`calostro` double DEFAULT NULL,

`transicion` double DEFAULT NULL,

`madura` double DEFAULT NULL,

`tasa_descarte` double DEFAULT NULL,

`cantidad_antonio_lorena` double DEFAULT NULL,

`cantidad_otros` double DEFAULT NULL,

`numero-donantes` bigint(20) DEFAULT NULL,

`numero-donantes-externos` bigint(20) DEFAULT NULL,

`calostro_al` double DEFAULT NULL,

`transicion_al` double DEFAULT NULL,

`madura_al` double DEFAULT NULL,

`tasa_descarte_al` double DEFAULT NULL,

`fecha` date NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `diagnostico_paciente`

--

CREATE TABLE `diagnostico_paciente` (

`Id_Diagnostico_Paciente` varchar(20) NOT NULL,

`Observacion_Enfermedad` text DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `dispensacion`

--

CREATE TABLE `dispensacion` (

`Id_Dispensacion` int(11) NOT NULL,

`Id_Pase_Visita` int(11) DEFAULT NULL,

`Id_Paciente` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Toma_1` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_2` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_3` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_4` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_5` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_6` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_7` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_8` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_9` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_10` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_11` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Toma_12` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_Pasteurizada` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`LDM` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_autologa_formula` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_Formula_termino` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_autologa_pasteurizada` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_autologa` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_pasteurizada_formula` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Leche_Formula_pretermino` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Fecha` date DEFAULT NULL,

`Toma_13` enum('Si','No') DEFAULT 'No',

`Toma_14` enum('Si','No') DEFAULT 'No',

`Toma_15` enum('Si','No') DEFAULT 'No',

`Toma_16` enum('Si','No') DEFAULT 'No'

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `donadora`

--

CREATE TABLE `donadora` (

`Id_Donadora` varchar(20) NOT NULL,

`Nombre_Donadora` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Paterno_Donadora` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Materno_Donadora` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Fecha_Nacimiento_Donadora` date DEFAULT NULL,

`Telefono_Donadora` varchar(9) DEFAULT NULL,

`Talla_Donadora` float DEFAULT NULL,

`Departamento` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Provincia` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Distrito` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Direccion_Actual_Donadora` varchar(200) DEFAULT NULL,

`Centro_Salud_Control_Procedencia` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Numero_Controles` int(11) DEFAULT NULL,

`Ocupacion` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Transfusion_Sangre_Madre` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consumo_Cigarros` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consumo_Drogas` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consumo_Medicamentos` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Enfermedades` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_Serologicos` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_Sifilis` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_Hepatitis` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_VIH` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Examen_Hemoglobina` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Enfermedad_Actual` text DEFAULT NULL,

`Donar_Leche` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Apta_Para_Donar` varchar(10) DEFAULT NULL,

`Consentimiento_Donadora` longblob DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `enfermedad`

--

CREATE TABLE `enfermedad` (

`Id_Enfermedad` varchar(30) NOT NULL,

`Nombre_Enfermedad` varchar(30) DEFAULT NULL,

`Categoria_Enfermedad` varchar(20) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `enfermedades_paciente`

--

CREATE TABLE `enfermedades_paciente` (

`Id_Enfermedad_Paciente` int(11) NOT NULL,

`Id_Diagnostico_Paciente` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Id_Enfermedad` varchar(30) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `madre`

--

CREATE TABLE `madre` (

`Id_Madre` varchar(20) NOT NULL,

`Nombre_Madre` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Paterno_Madre` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Materno_Madre` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Fecha_Nacimiento_Madre` date DEFAULT NULL,

`Telefono_Madre` varchar(9) DEFAULT NULL,

`Talla_Madre` float DEFAULT NULL,

`Departamento` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Provincia` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Distrito` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Direccion_Actual_Madre` varchar(200) DEFAULT NULL,

`Centro_Salud_Control_Procedencia` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Numero_Controles` int(11) DEFAULT NULL,

`Ocupacion` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Peso_Inicial_Madre_Gestante` float DEFAULT NULL,

`Peso_Final_Madre_Gestante` float DEFAULT NULL,

`Transfusion_Sangre_Madre` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consumo_Cigarros` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consumo_Drogas` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consumo_Medicamentos` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Enfermedades` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_Serologicos` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_Sifilis` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_Hepatitis` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Prueba_VIH` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Examen_Hemoglobina` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Enfermedad_Actual` text DEFAULT NULL,

`Donar_Leche` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Apta_Para_Donar` varchar(10) DEFAULT NULL,

`Menor_de_Edad` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Consentimiento_Madre` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Id_Paciente` varchar(20) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `paciente`

--

CREATE TABLE `paciente` (

`Id_Paciente` varchar(20) NOT NULL,

`Dni_Madre` varchar(8) DEFAULT NULL,

`Nombre_Paciente` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Paterno_Paciente` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Apellido_Materno_Paciente` varchar(100) DEFAULT NULL,

`Fecha_Nacimiento_Paciente` date DEFAULT NULL,

`Genero_Paciente` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Peso_Nacimiento_Paciente` float DEFAULT NULL,

`Detalle_Peso_Nacimiento_Paciente` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Edad_Gestacional_Paciente` int(11) DEFAULT NULL,

`Detalle_Edad_Gestacional_Paciente` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Area` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Estado` varchar(25) DEFAULT NULL,

`Fecha_Ingreso` date DEFAULT NULL,

`Fecha_Salida` date DEFAULT NULL,

`Peso_Salida_Paciente` float DEFAULT NULL,

`Talla_Nacimiento_Paciente` float DEFAULT NULL,

`Talla_Salida_Paciente` float DEFAULT NULL,

`Telefono_Paciente` varchar(9) DEFAULT NULL,

`Numero_Pre_Factura` varchar(250) DEFAULT NULL,

`Perimetro_Cefalico` float DEFAULT NULL,

`Perimetro_Cefalico_Salida` float DEFAULT NULL,

`Id_Cuna` varchar(6) DEFAULT NULL,

`Id_Diagnostico_Paciente` varchar(20) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `pase_de_visita`

--

CREATE TABLE `pase_de_visita` (

`Id_Pase_Visita` int(11) NOT NULL,

`Fecha_Dia` date DEFAULT NULL,

`Llamada_Telefono` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Peso_Dia_Anterior` float DEFAULT NULL,

`Peso_del_Dia` float DEFAULT NULL,

`Delta_Peso` float DEFAULT NULL,

`Requerimientos_Kcal` float DEFAULT NULL,

`Nro_de_Tomas_de_Leche` int(11) DEFAULT NULL,

`Cantidad_ml_Por_Toma_de_Leche` float DEFAULT NULL,

`Tipo_Leche_Requerida` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Contenido_Energetico` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Via_Administracion` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Calostroterapia` varchar(2) DEFAULT NULL,

`Id_Paciente` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Id_Cuna` varchar(6) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `pasteurizada_dispensada`

--

CREATE TABLE `pasteurizada_dispensada` (

`Id_Pasteurizada_Dispensada` int(11) NOT NULL,

`Codigo_Leche` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Tipo_Leche` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Kcal` float DEFAULT NULL,

`Crema` float DEFAULT NULL,

`Grasa` float DEFAULT NULL,

`a_dornix` float DEFAULT NULL,

`Contenido_Energetico` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Cantidad_Dispensada` float DEFAULT NULL,

`Id_Paciente` varchar(20) NOT NULL,

`Fecha` date DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `registro_formula`

--

CREATE TABLE `registro_formula` (

`Codigo_leche_formula` varchar(20) NOT NULL,

`Tipo_leche` varchar(11) NOT NULL,

`Cantidad_formula` float NOT NULL,

`Kcal` float NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `registro_leche_cruda`

--

CREATE TABLE `registro_leche_cruda` (

`Id_Leche_Cruda` int(11) NOT NULL,

`Cantidad` float DEFAULT NULL,

`Hora` datetime DEFAULT NULL,

`Id_Madre` varchar(20) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `registro_leche_cruda_donadora`

--

CREATE TABLE `registro_leche_cruda_donadora` (

`Id_Leche_Cruda` int(11) NOT NULL,

`Cantidad` float DEFAULT NULL,

`Hora` varchar(20) DEFAULT NULL,

`Id_Donadora` varchar(20) NOT NULL,

`Fecha` date DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `registro_leche_pasteurizada`

--

CREATE TABLE `registro_leche_pasteurizada` (

`Codigo_Leche` varchar(20) NOT NULL,

`Tipo_Leche` varchar(15) DEFAULT NULL,

`Cantidad_Leche` float DEFAULT NULL,

`Kcal` float DEFAULT NULL,

`Crema` float DEFAULT NULL,

`Grasa` float DEFAULT NULL,

`a_dornix` float DEFAULT NULL,

`Contenido_Energetico` varchar(20) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `reporte_paciente`

--

CREATE TABLE `reporte_paciente` (

`Id_Reporte_Paciente` varchar(20) NOT NULL,

`Leche_Autologa` float DEFAULT NULL,

`LDM` float DEFAULT NULL,

`Leche_Pasteurizada` float DEFAULT NULL,

`Leche_Formula` float DEFAULT NULL,

`Fecha` date DEFAULT NULL,

`Id_Paciente` varchar(20) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `slot_config`

--

CREATE TABLE `slot_config` (

`id` bigint(20) NOT NULL,

`patient_id` varchar(20) NOT NULL,

`fecha` date NOT NULL,

`config_data` text NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--

-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios`

--

CREATE TABLE `usuarios` (

`Id_Usuario` varchar(20) NOT NULL,

`Profesion` varchar(30) DEFAULT NULL,

`Nombres` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Apellidos` varchar(50) DEFAULT NULL,

`Usuario` varchar(10) DEFAULT NULL,

`Contrasena` varchar(255) DEFAULT NULL,

`Acceso_HC` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Acceso_PV` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Acceso_Almacen` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Acceso_Reportes` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Acceso_Donantes` enum('Si','No') DEFAULT NULL,

`Administrador` enum('Si','No') DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

## 4.2 Historia de Usuario 1 — Creación y gestión de usuarios

Modulo: Login

Archivos: components/login.ts

/**

* Componente de login para sistema hospitalario

* Maneja autenticación, permisos y sesión de usuarios

*/

@Component({

selector: 'app-login',

standalone: true,

imports: [CommonModule, FormsModule, RouterModule, HttpClientModule],

templateUrl: './login.component.html',

styleUrl: './login.component.css'

})

export class LoginComponent {

// Limpia sesiones previas al inicializar

ngOnInit(): void {

localStorage.clear();

}

// Propiedades del formulario

errorLogin: boolean = false;

usuario: string = '';

contrasena: string = '';

mostrarContrasena: boolean = false;

constructor(private router: Router, private http: HttpClient) {}

// Función principal de autenticación

login(): void {

const body = {

usuario: this.usuario,

contrasena: this.contrasena

};

this.http.post<any>(`${API_URL}/auth/login`, body).subscribe({

next: (respuesta) => {

// Construye array de permisos según el perfil del usuario

const permisos: string[] = [];

if (respuesta.accesoHC === 'Si') permisos.push('historia');

if (respuesta.accesoPV === 'Si') permisos.push('pacientes');

if (respuesta.accesoAlmacen === 'Si') permisos.push('almacen');

if (respuesta.accesoReportes === 'Si') permisos.push('reportes');

if (respuesta.accesoDonantes === 'Si') permisos.push('donantes');

if (respuesta.administrador ==='Si') permisos.push('usuarios');

permisos.push('menu-areas');

// Establece la sesión con expiración de 2 horas

localStorage.setItem('permisos', JSON.stringify(permisos));

localStorage.setItem('usuario', JSON.stringify(respuesta));

const expiracion = new Date().getTime() + 2 * 60 * 60 * 1000;

localStorage.setItem('expiracion', expiracion.toString());

// Mensaje de bienvenida y redirección

Swal.fire({

title: "¡Bienvenido!",

text: "Has iniciado sesión correctamente",

icon: "success",

timer: 1000,

showConfirmButton: false

}).then(() => {

this.router.navigate(['/menu-areas']);

});

},

// Manejo de error en credenciales

error: () => {

this.errorLogin = true;

Swal.fire({

title: "Error",

html: "Usuario o contraseña incorrectos<br><br>Si no tiene credenciales comuníquese con su Coordinador",

icon: "error",

confirmButtonText: "Entendido"

});

}

});

}

}

Archivo AuthController.java

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.controller;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.Usuarios;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service.UsuariosService;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.http.ResponseEntity;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.Optional;

@CrossOrigin(origins = "*")

@RestController

@RequestMapping("/auth")

public class AuthController {

@Autowired

private UsuariosService usuariosService;

@PostMapping("/login")

public ResponseEntity<?> login(@RequestBody Usuarios loginRequest) {

Optional<Usuarios> usuario = usuariosService.autenticarUsuario(loginRequest.getUsuario(), loginRequest.getContrasena());

if (usuario.isPresent()) {

return ResponseEntity.ok().body(usuario.get()); // Devuelve el objeto con permisos

} else {

return ResponseEntity.status(401).body("{\"message\": \"Credenciales inválidas\"}");

}

}

}

## 4.3 Historia de Usuario 3 — Asignar roles y permisos de los usuarios.

Archivo: auth.guard.ts

import { Injectable } from '@angular/core';

import { CanActivate, ActivatedRouteSnapshot, Router, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';

import Swal from 'sweetalert2';

@Injectable({

providedIn: 'root'

})

export class AuthGuard implements CanActivate {

constructor(private router: Router) {}

canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): boolean {

// Obtiene los permisos del usuario desde el almacenamiento local.

const permisos = JSON.parse(localStorage.getItem('permisos') || '[]') as string[];

// Obtiene la ruta actual que el usuario intenta visitar y elimina el '/' inicial.

const ruta = state.url.replace('/', '');

// Obtiene la marca de tiempo (timestamp) de expiración de la sesión.

const expiracion = localStorage.getItem('expiracion');

const ahora = new Date().getTime();

// VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA SESIÓN (Primer filtro)

if (!expiracion) {

// Redirige a la página de inicio de sesión.

this.router.navigate(['/login']);

return true;

}

//VERIFICACIÓN DE EXPIRACIÓN DE LA SESIÓN

if (!expiracion || ahora > Number(expiracion)) {

// Redirige al login.

this.router.navigate(['/login']);

Swal.fire({

icon: 'warning',

title: 'Sesión expirada',

text: 'Por favor, inicia sesión nuevamente.',

confirmButtonText: 'Aceptar'

}).then(() => {

localStorage.clear();

});

return false;

}

// VERIFICACIÓN DE PERMISOS (AUTORIZACIÓN)

if (permisos.includes(ruta)) {

// Permite el acceso a la ruta.

return true;

} else {

// Muestra una alerta de acceso denegado.

Swal.fire({

icon: 'warning',

title: 'Acceso Denegado',

text: 'No tienes permiso para acceder a esta sección.',

confirmButtonText: 'Entendido',

confirmButtonColor: '#3085d6'

}).then(() => {

// Redirige al usuario a una página de menú predeterminada tras el aviso.

this.router.navigate(['/menu-areas']);

});

// Bloquea el acceso a la ruta.

return false;

}

}

}

## 4.4 Historia de Usuario  — Controlar accesos de usuarios

Archivo base.guard.ts

// base.guard.ts

import { CanActivate, Router, ActivatedRouteSnapshot, RouterStateSnapshot } from '@angular/router';

import Swal from 'sweetalert2';

export abstract class BaseGuard implements CanActivate {

constructor(protected router: Router) {}

canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot, state: RouterStateSnapshot): boolean {

const expiracion = localStorage.getItem('expiracion');

const ahora = new Date().getTime();

if (!expiracion) {

this.router.navigate(['/login']);

return true;

}

if (!expiracion || ahora > Number(expiracion)) {

this.router.navigate(['/login']);

Swal.fire({

icon: 'warning',

title: 'Sesión expirada',

text: 'Por favor, inicia sesión nuevamente.',

confirmButtonText: 'Aceptar'

}).then(() => {

localStorage.clear();

//this.router.navigate(['/login']);

});

return false;

}

return this.checkPermiso();

}

abstract checkPermiso(): boolean;

}

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 26/04/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 |
| HU-0 | Creación de la base de datos | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| HU-1 | Registro de usuario | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| HU-2 | Inicio de sesión | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  |
| HU-3 | Gestión de tareas | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |
| Tiempo de trabajo |  | 14 |  |  |  |  |  |  |

# 6. Análisis del Sprint

- Se cumplió con todas las tareas estimadas.

- Las estimaciones fueron precisas y se logró un buen ritmo de trabajo aunque hubo días que se complicó la entrega debido a cargas externas de tareas.

- Se debe enfatizar más en la práctica de programación para que los siguientes Sprint se desarrollen sin mayores complicaciones.

# 7. Conclusiones

El Sprint 1 ha concluido con éxito rotundo, alcanzando el 100% de los objetivos planteados y en el tiempo estimado. Se logró la implementación completa de la funcionalidad de login, estableciendo la autenticación como la base operativa de la aplicación.

En el ámbito técnico, el equipo se enfocó en la calidad del código, generando componentes reutilizables que optimizarán el desarrollo futuro. Esta aproximación arquitectónica asegura una base sólida y escalable para las próximas funcionalidades, incluyendo las pantallas de edición y la gestión de múltiples listas.

A nivel de gestión, el equipo demostró una alta capacidad de ejecución, cumpliendo con los plazos de entrega establecidos y gestionando de manera proactiva y eficaz los riesgos menores identificados. Las métricas de rendimiento validan una distribución de la carga equitativa y eficiente, lo que contribuyó directamente al cumplimiento total y exitoso del sprint tanto en el Back-end como el en Front-end.