Registro de Mantenimiento y Plan de Mejoras Futuras — Tani

Fecha:

Autor:

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento consolida el historial de mantenimiento del sistema Tani y presenta un plan estructurado de mejoras futuras. Su propósito es garantizar la sostenibilidad del sistema, documentar acciones técnicas relevantes y trazar la hoja de ruta para su evolución.

# 2. Registro de Mantenimiento

## 2.1 Historial de Mantenimientos Ejecutados

| Fecha | Tipo | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-11-30 | Preventivo | Depuración de registros de pasteurización antiguos | Equipo Técnico |
| 2025-12-5 | Correctivo | Solución a error en login del personal del banco de leche | Backend Dev |
| 2025-12-10 | Preventivo | Actualización de librerías npm (Módulos de gráficas y reportes) | QA / DevOps |
| 2025-12-15 | Correctivo | Reinicio de servicio MySql por latencia en consultas de stock | Administrador BD |
| 2025-12-30 | Preventivo | Auditoría de seguridad en datos sensibles de donantes internas y externas | DevOps |

# 3. Diagnóstico General

## Tras la primera fase de implementación en el Banco de Leche, se han identificado:

## 3.1 Fortalezas

- Trazabilidad clara del proceso de recolección y análisis.

- Interfaz intuitiva para el registro de nuevas donantes.

## 3.2 Oportunidades de Mejora

- Falta de alertas automáticas para leche próxima a vencer.

- Integración con otros módulos del hospital

- Integración con servicios de firma electrónica para el consentimiento informado.

- Integración con la API de la RENIEC para sacar datos automáticamente.

# 4. Plan de Mejoras Futuras

## 4.1 Funcionalidades Prioritarias

| Mejora | Descripción | Prioridad | Versión Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación de Identidad (API RENIEC) | Integración: Conexión con API de RENIEC. Beneficio: Al ingresar el DNI de la madre, el sistema autocompleta nombres, apellidos y dirección, reduciendo el tiempo de registro y errores humanos. | Alta | v1.1 |
| Sistema de Alertas de Caducidad | Motor de Reglas: Cron (tareas programadas) que verifica fechas de extracción. Beneficio: Notificaciones automáticas 3 días antes de que la leche cruda o pasteurizada venza. | Alta | v1.2 |
| Consentimiento Informado Digital | Integración: Servicios de firma electrónica. Beneficio: Permite a la donante firmar el consentimiento legal desde una tablet, almacenando el PDF firmado automáticamente. | Media | v1.2 |
| Interoperabilidad Hospitalaria (HIS) | Estándar: HL7 / FHIR. Beneficio: Conexión con el módulo de Neonatología para cruzar datos del bebé receptor y su historia clínica sin duplicar información. | Alta | v1.3 |
| Panel de administración | Dashboard para gestión de usuarios y estadísticas | Alta | v1.3 |
| Recordatorios por email | Notificaciones automáticas de vencimiento de tareas | Media | v1.4 |

## 4.2 Acciones de Mantenimiento Programado

- Backups automáticos de la BD (diarios a las 00:00 hrs).

- Limpieza de archivos temporales de reportes (trimestrales).

- Revisión de caducidad de certificados SSL.

# 5. Seguimiento y Actualización

 El presente documento será revisado y actualizado tras cada sprint de desarrollo o ante cambios en la normativa técnica de salud vigente.

 Se mantendrá un Changelog (Registro de Cambios) sincronizado, documentando no solo las mejoras de código, sino también las actualizaciones en los protocolos de seguridad de datos (Ley de Protección de Datos Personales) y ajustes en las integraciones (RENIEC/HIS).

# 6. Contacto Responsable

# SoporteBancoDeLeche@gmail.com

# 7. Conclusión

El mantenimiento proactivo y la planificación estratégica de mejoras garantizan que el Sistema de Gestión del Banco de Leche evolucione cumpliendo altos estándares de bio-seguridad informática, trazabilidad y eficiencia.

La incorporación de tecnologías como la validación de identidad con RENIEC y la firma digital no solo modernizan el proceso, sino que aseguran la integridad legal de los consentimientos y la veracidad de los datos clínicos. Este documento servirá como base para garantizar que la tecnología siempre esté al servicio de la seguridad del donante y la recuperación de los neonatos beneficiarios.