# Registro Diario de Avances – Sprint 5 Tani

Fecha: 2/11/2025

Autor: Diego Ricardo Lechuga Miche

Tania Isabel Apaza Rojas

Aaron Giovanni Panihuara Alvarez

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el seguimiento diario del Sprint 3 del proyecto Tani, centrado en el desarrollo de funcionalidades de lógica de negocio propiamente del proyecto. Se incluyen actividades diarias, tareas completadas, evidencias de código, un burndown chart y un análisis del rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una primera versión funcional de la aplicación Tani que permita a los usuarios:

- Registrar las dispensaciones diarias.

- Generar códigos únicos para trazabilidad de la leche dispensada.

- Rastrear el origen de la leche.

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-6 | ## Registrar dispensaciones | 10 pts | 7/10/2025 | 2/11/2025 |
| HU-7 | ## Rastrear destino de la leche dispensada. | 5 pts | 16/10/2025 | 2/11/2025 |
| HU-8 | ## Generar códigos únicos de trazabilidad | 4 pts | 15/04/2025 | 2/11/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 6 Registrar dispensaciones

Archivo: Back end para dispensacion

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnoreProperties;

import jakarta.persistence.*;

import lombok.AllArgsConstructor;

import lombok.Data;

import lombok.NoArgsConstructor;

import java.time.LocalDate;

import java.util.Date;

@Entity

@Table(name = "Dispensacion")

@Data

@NoArgsConstructor

@AllArgsConstructor

public class Dispensacion {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

@Column(name = "Id_Dispensacion")

private Long idDispensacion;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)

@JoinColumn(name = "Id_Pase_Visita", referencedColumnName = "Id_Pase_Visita")

@JsonIgnoreProperties({"hibernateLazyInitializer", "handler"})

private PaseDeVisita paseDeVisita;

@Column(name = "Id_Paciente", length = 20)

private String idPaciente;

@Column(name = "Toma_1", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma1;

@Column(name = "Toma_2", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma2;

@Column(name = "Toma_3", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma3;

@Column(name = "Toma_4", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma4;

@Column(name = "Toma_5", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma5;

@Column(name = "Toma_6", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma6;

@Column(name = "Toma_7", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma7;

@Column(name = "Toma_8", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma8;

@Column(name = "Toma_9", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma9;

@Column(name = "Toma_10", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma10;

@Column(name = "Toma_11", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma11;

@Column(name = "Toma_12", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma12;

public String getToma15() {

return toma15;

}

public void setToma15(String toma15) {

this.toma15 = toma15;

}

public String getToma14() {

return toma14;

}

public void setToma14(String toma14) {

this.toma14 = toma14;

}

public String getToma13() {

return toma13;

}

public void setToma13(String toma13) {

this.toma13 = toma13;

}

public String getToma16() {

return toma16;

}

public void setToma16(String toma16) {

this.toma16 = toma16;

}

@Column(name = "Toma_13", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma13;

@Column(name = "Toma_14", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma14;

@Column(name = "Toma_15", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma15;

@Column(name = "Toma_16", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String toma16;

@Column(name = "Leche_Pasteurizada", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lechePasteurizada;

@Column(name = "LDM", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String ldm;

@Column(name = "Leche_autologa_formula", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lecheAutologaFormula;

@Column(name = "Leche_Formula_termino", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lecheFormulaTermino;

@Column(name = "Leche_autologa_pasteurizada", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lecheAutologaPasteurizada;

@Column(name = "Leche_autologa", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lecheAutologa;

@Column(name = "Leche_pasteurizada_formula", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lechePasteurizadaFormula;

@Column(name = "Leche_Formula_pretermino", columnDefinition = "ENUM('Si','No')")

private String lecheFormulaPretermino;

@Column(name = "Fecha", columnDefinition = "DATE")

private LocalDate fecha;

public PaseDeVisita getPaseDeVisita() {

return paseDeVisita;

}

public void setPaseDeVisita(PaseDeVisita paseDeVisita) {

this.paseDeVisita = paseDeVisita;

}

public Long getIdDispensacion() {

return idDispensacion;

}

public void setIdDispensacion(Long idDispensacion) {

this.idDispensacion = idDispensacion;

}

public String getIdPaciente() {

return idPaciente;

}

public void setIdPaciente(String idPaciente) {

this.idPaciente = idPaciente;

}

public String getToma1() {

return toma1;

}

public void setToma1(String toma1) {

this.toma1 = toma1;

}

public String getToma2() {

return toma2;

}

public void setToma2(String toma2) {

this.toma2 = toma2;

}

public String getToma3() {

return toma3;

}

public void setToma3(String toma3) {

this.toma3 = toma3;

}

public String getToma4() {

return toma4;

}

public void setToma4(String toma4) {

this.toma4 = toma4;

}

public String getToma5() {

return toma5;

}

public void setToma5(String toma5) {

this.toma5 = toma5;

}

public String getToma6() {

return toma6;

}

public void setToma6(String toma6) {

this.toma6 = toma6;

}

public String getToma7() {

return toma7;

}

public void setToma7(String toma7) {

this.toma7 = toma7;

}

public String getLdm() {

return ldm;

}

public void setLdm(String ldm) {

this.ldm = ldm;

}

public String getLechePasteurizada() {

return lechePasteurizada;

}

public void setLechePasteurizada(String lechePasteurizada) {

this.lechePasteurizada = lechePasteurizada;

}

public String getToma12() {

return toma12;

}

public void setToma12(String toma12) {

this.toma12 = toma12;

}

public String getToma11() {

return toma11;

}

public void setToma11(String toma11) {

this.toma11 = toma11;

}

public String getToma10() {

return toma10;

}

public void setToma10(String toma10) {

this.toma10 = toma10;

}

public String getToma9() {

return toma9;

}

public void setToma9(String toma9) {

this.toma9 = toma9;

}

public String getToma8() {

return toma8;

}

public void setToma8(String toma8) {

this.toma8 = toma8;

}

public LocalDate getFecha() {

return fecha;

}

public void setFecha(LocalDate fecha) {

this.fecha = fecha;

}

public String getLecheFormulaPretermino() {

return lecheFormulaPretermino;

}

public void setLecheFormulaPretermino(String lecheFormulaPretermino) {

this.lecheFormulaPretermino = lecheFormulaPretermino;

}

public String getLechePasteurizadaFormula() {

return lechePasteurizadaFormula;

}

public void setLechePasteurizadaFormula(String lechePasteurizadaFormula) {

this.lechePasteurizadaFormula = lechePasteurizadaFormula;

}

public String getLecheAutologa() {

return lecheAutologa;

}

public void setLecheAutologa(String lecheAutologa) {

this.lecheAutologa = lecheAutologa;

}

public String getLecheAutologaPasteurizada() {

return lecheAutologaPasteurizada;

}

public void setLecheAutologaPasteurizada(String lecheAutologaPasteurizada) {

this.lecheAutologaPasteurizada = lecheAutologaPasteurizada;

}

public String getLecheFormulaTermino() {

return lecheFormulaTermino;

}

public void setLecheFormulaTermino(String lecheFormulaTermino) {

this.lecheFormulaTermino = lecheFormulaTermino;

}

public String getLecheAutologaFormula() {

return lecheAutologaFormula;

}

public void setLecheAutologaFormula(String lecheAutologaFormula) {

this.lecheAutologaFormula = lecheAutologaFormula;

}

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.controller;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.Dispensacion;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service.DispensacionService;

import org.springframework.http.HttpStatus;

import org.springframework.http.ResponseEntity;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@RestController

@CrossOrigin

@RequestMapping("/dispensacion")

public class DispensacionController {

private final DispensacionService dispensacionService;

public DispensacionController(DispensacionService dispensacionService) {

this.dispensacionService = dispensacionService;

}

@GetMapping

public List<Dispensacion> getAllDispensaciones() {

return dispensacionService.findAll();

}

@GetMapping("/{id}")

public ResponseEntity<Dispensacion> getDispensacionById(@PathVariable Long id) {

Optional<Dispensacion> dispensacion = dispensacionService.findById(id);

return dispensacion.map(ResponseEntity::ok).orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build());

}

@GetMapping("/paciente/{pacienteId}")

public List<Dispensacion> getByPaciente(@PathVariable String pacienteId) {

return dispensacionService.findByIdPaciente(pacienteId);

}

@PostMapping

public ResponseEntity<Dispensacion> createDispensacion(

@RequestBody Dispensacion dispensacion) {

Dispensacion saved = dispensacionService.save(dispensacion);

return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body(saved);

}

@PutMapping("/{id}")

public ResponseEntity<Dispensacion> updateDispensacion(

@PathVariable Long id,

@RequestBody Dispensacion dispensacion) {

Optional<Dispensacion> existingDispensacion = dispensacionService.findById(id);

if (existingDispensacion.isEmpty()) {

return ResponseEntity.notFound().build();

}

if (dispensacion.getIdDispensacion() != null && !dispensacion.getIdDispensacion().equals(id)) {

return ResponseEntity.badRequest().build();

}

dispensacion.setIdDispensacion(id);

Dispensacion updatedDispensacion = dispensacionService.save(dispensacion);

return ResponseEntity.ok(updatedDispensacion);

}

@DeleteMapping("/{id}")

public ResponseEntity<Void> deleteDispensacion(@PathVariable Long id) {

if (!dispensacionService.findById(id).isPresent()) {

return ResponseEntity.notFound().build();

}

dispensacionService.deleteById(id);

return ResponseEntity.noContent().build();

}

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.Dispensacion;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.PaseDeVisita;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.DispensacionRepository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.PaseDeVisitaRepository;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@Service

public class DispensacionService {

private final DispensacionRepository dispensacionRepository;

private final PaseDeVisitaRepository paseDeVisitaRepository;

@Autowired

public DispensacionService(

DispensacionRepository dispensacionRepository,

PaseDeVisitaRepository paseDeVisitaRepository

) {

this.dispensacionRepository = dispensacionRepository;

this.paseDeVisitaRepository = paseDeVisitaRepository;

}

public List<Dispensacion> findAll() {

return dispensacionRepository.findAll();

}

public Optional<Dispensacion> findById(Long id) {

return dispensacionRepository.findById(id);

}

public Dispensacion save(Dispensacion dispensacion) {

return dispensacionRepository.save(dispensacion);

}

public void deleteById(Long id) {

dispensacionRepository.deleteById(id);

}

public List<Dispensacion> findByIdPaciente(String pacienteId) {

return dispensacionRepository.findByIdPaciente(pacienteId);

}

public List<Dispensacion> saveAll(List<Dispensacion> dispensaciones) {

return dispensacionRepository.saveAll(dispensaciones);

}

}

## 4.2 Historia de Usuario 7 —  Rastrear destino de la leche dispensada.

Archivo backend incluye controlador, entidad, repositorio y service.

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.controller;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.PasteurizadaDispensada;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service.PasteurizadaDispensadaService;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@RestController

@RequestMapping("/pasteurizada-dispensada")

public class PasteurizadaDispensadaController {

@Autowired

private PasteurizadaDispensadaService service;

@GetMapping

public List<PasteurizadaDispensada> getAll() {

return service.findAll();

}

@GetMapping("/{id}")

public Optional<PasteurizadaDispensada> getById(@PathVariable Long id) {

return service.findById(id);

}

@GetMapping("/paciente/{idPaciente}")

public List<PasteurizadaDispensada> getByIdPaciente(@PathVariable String idPaciente) {

return service.findByIdPaciente(idPaciente);

}

@PostMapping

public PasteurizadaDispensada save(@RequestBody PasteurizadaDispensada pd) {

return service.save(pd);

}

@DeleteMapping("/{id}")

public void delete(@PathVariable Long id) {

service.deleteById(id);

}

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.PasteurizadaDispensada;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import org.springframework.stereotype.Repository;

import java.util.List;

@Repository

public interface PasteurizadaDispensadaRepository extends JpaRepository<PasteurizadaDispensada, String> {

List<PasteurizadaDispensada> findByPaciente_IdPaciente(String idPaciente);

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.PasteurizadaDispensada;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.PasteurizadaDispensadaRepository;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@Service

public class PasteurizadaDispensadaService {

@Autowired

private PasteurizadaDispensadaRepository repository;

public List<PasteurizadaDispensada> findAll() {

return repository.findAll();

}

public Optional<PasteurizadaDispensada> findById(Long id) {

return repository.findById(String.valueOf(id));

}

public List<PasteurizadaDispensada> findByIdPaciente(String idPaciente) {

return repository.findByPaciente_IdPaciente(idPaciente);

}

public PasteurizadaDispensada save(PasteurizadaDispensada pd) {

return repository.save(pd);

}

public void deleteById(Long id) {

repository.deleteById(String.valueOf(id));

}

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity;

import jakarta.persistence.*;

import lombok.AllArgsConstructor;

import lombok.Data;

import lombok.NoArgsConstructor;

import java.time.LocalDate;

@Entity

@Table(name = "Pasteurizada_Dispensada")

@Data

@NoArgsConstructor

@AllArgsConstructor

public class PasteurizadaDispensada {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

@Column(name = "Id_Pasteurizada_Dispensada")

private Long idPasteurizadaDispensada;

@Column(name = "Codigo_Leche")

private String codigoLeche;

@Column(name = "Tipo_Leche")

private String tipoLeche;

@Column(name = "Kcal")

private Float kcal;

@Column(name = "Crema")

private Float crema;

@Column(name = "Grasa")

private Float grasa;

@Column(name = "aDornix")

private Float aDornix;

@Column(name = "Contenido_Energetico")

private String contenidoEnergetico;

@Column(name = "Cantidad_Dispensada")

private Float cantidadDispensada;

@Column(name = "Fecha")

private LocalDate fecha;

@ManyToOne

@JoinColumn(name = "Id_Paciente")

private Paciente paciente;

public Long getIdPasteurizadaDispensada() {

return idPasteurizadaDispensada;

}

public void setIdPasteurizadaDispensada(Long idPasteurizadaDispensada) {

this.idPasteurizadaDispensada = idPasteurizadaDispensada;

}

public String getCodigoLeche() {

return codigoLeche;

}

public void setCodigoLeche(String codigoLeche) {

this.codigoLeche = codigoLeche;

}

public String getTipoLeche() {

return tipoLeche;

}

public void setTipoLeche(String tipoLeche) {

this.tipoLeche = tipoLeche;

}

public Float getKcal() {

return kcal;

}

public void setKcal(Float kcal) {

this.kcal = kcal;

}

public Float getCrema() {

return crema;

}

public void setCrema(Float crema) {

this.crema = crema;

}

public Float getGrasa() {

return grasa;

}

public void setGrasa(Float grasa) {

this.grasa = grasa;

}

public Float getaDornix() {

return aDornix;

}

public void setaDornix(Float aDornix) {

this.aDornix = aDornix;

}

public String getContenidoEnergetico() {

return contenidoEnergetico;

}

public void setContenidoEnergetico(String contenidoEnergetico) {

this.contenidoEnergetico = contenidoEnergetico;

}

public Float getCantidadDispensada() {

return cantidadDispensada;

}

public void setCantidadDispensada(Float cantidadDispensada) {

this.cantidadDispensada = cantidadDispensada;

}

public LocalDate getFecha() {

return fecha;

}

public void setFecha(LocalDate fecha) {

this.fecha = fecha;

}

public Paciente getPaciente() {

return paciente;

}

public void setPaciente(Paciente paciente) {

this.paciente = paciente;

}

}

## 4.3 Historia de Usuario 8 — Generar códigos únicos de trazabilidad

Archivo: components/NuevaTarea.js

Archivo: components/Tarea.js

// Componente que representa una tarea individual

function Tarea({ tarea, completar }) {

return (

<div>

{/* Muestra el texto con tachado si está completada */}

<span style={{ textDecoration: tarea.completada ? "line-through" : "none" }}>

{tarea.texto}

</span>

{/* Botón para marcar como completada */}

{!tarea.completada && <button onClick={completar}>Completar</button>}

</div>

);

}

Archivo: components/App.js

// Componente principal de la aplicación

function App() {

// Carga las tareas guardadas desde localStorage al iniciar

const [tareas, setTareas] = useState(() => {

const guardadas = localStorage.getItem("tareas");

return guardadas ? JSON.parse(guardadas) : [];

});

// Guarda las tareas en localStorage cada vez que cambian

useEffect(() => {

localStorage.setItem("tareas", JSON.stringify(tareas));

}, [tareas]);

// Función para agregar una nueva tarea

const agregar = texto => setTareas([...tareas, { texto, completada: false }]);

// Función para marcar una tarea como completada

const completar = index => {

const nuevas = [...tareas];

nuevas[index].completada = true;

setTareas(nuevas);

};

return (

<div>

<NuevaTarea agregar={agregar} />

{tareas.map((t, i) => (

<Tarea key={i} tarea={t} completar={() => completar(i)} />

))}

</div>

);

}

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 | Dia7 | Dia8 | Dia9 | Dia10 | Dia11 | Dia12 |
| HU-6 | ## Registrar dispensaciones | 10 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| HU-7 | ## Rastrear destino de la leche dispensada. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HU-8 | ## Generar códigos únicos de | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Tiempo de trabajo |  | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |

# 6. Análisis del Sprint

- Se cumplió con todas las tareas estimadas.

- Se presentaron problemas con el desarrollo que retrasaron el tiempo estimado.

- Se logró modularizar el código y documentarlo en comentarios.

- Las estimaciones no cumplieron del todo, ya que algunos módulos incrementaron el tiempo debido a su grado de dificultad.

# 7. Conclusiones

Durante este sprint se cumplió con todas las tareas estimadas, alcanzando los objetivos planificados. No obstante, se presentaron problemas durante el desarrollo que ocasionaron retrasos respecto al tiempo inicialmente estimado. A pesar de estas dificultades, se logró modularizar el código.

Las estimaciones de tiempo no se cumplieron del todo, ya que algunos módulos requirieron un mayor esfuerzo debido a su complejidad y debido a ciertos incidentes de carácter personal el equipo no pudo cumplir con los tiempos establecidos lo que hizo que el sprint se aplace mas tiempo En conclusión, aunque se alcanzaron los resultados esperados, se identificó la necesidad de mejorar la precisión en las estimaciones y la gestión de riesgos técnicos en futuros sprints.