# Sprint Backlog - Tani

Fecha:

Autor:

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el Sprint Backlog del equipo de desarrollo para el Sprint actual de Tani. Se desglosan las historias de usuario seleccionadas, sus tareas específicas y la estimación de esfuerzo en horas.

# 2. Criterios de Estimación de Esfuerzo

Para estimar el esfuerzo de cada tarea, se utilizó la técnica Planning Poker, donde el equipo de desarrollo discutió cada tarea y asignó una cantidad de horas basada en:

- Complejidad técnica

- Dependencias con otras tareas

- Experiencia previa en tareas similares

- Posibles riesgos o bloqueos

Cada tarea se estimó en consenso utilizando la escala de horas-persona

# 3. Historias de Usuario Seleccionadas para el Sprint

Sprint 1:Creación del módulo del Login

## Historia de Usuario 0.1: Creación de la base de datos

Descripción: Como usuario deseo crear una base de datos que almacene la información de los datos de paciente, registro de leche, registro de donante externa, pase de visita y dispensación.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Crear esquema físico de la base de datos | Backend Dev (Diego Ricardo) | 6 | Pendiente |
| 1.1.2 | Definir las tablas que se usarán en el sistema. | Backend Dev (Diego Ricardo) | 6 | Pendiente |
| 1.1.3 | Definir las llaves primarias para las relaciones. | Backend Dev (Diego Ricardo) | 8 | Pendiente |

## Historia de Usuario 1: Crear y gestionar usuarios

Descripción: Como administrador, quiero crear, editar y eliminar usuarios, para gestionar el acceso al sistema.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Diseñar la interfaz de administrador | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo con la lógica para el manejo de cuentas | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para soportar la creación y la eliminación de cuentas | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 2: Asignar roles y permisos

Descripción: Como administrador deseo asignar roles y permisos específicos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Crear la lógica para el manejo de permisos | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para poder manejar los permisos. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 3: Controlar accesos

Descripción: Como usuario deseo acceder solo a las funciones autorizadas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Crear la lógica para los usuarios solo accedan a áreas segun sus roles | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints que devuelvan este información | Backend Dev | 6 | Pendiente |

SPRINT 2: Registro de leches

## Historia de Usuario 4: Registrar leches entrantes

Descripción: Como usuario deseo que haya un registro de leches entrantes.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Crear módulo de registro de entrada de leches | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 4 | Pendiente |
| 1.1.2 | Implementar la funcionalidad de registro en el frontend | Frontend Dev(Aaron Giovanny) | 6 | Pendiente |
| 1.1.3 | Crear endpoints en backend para guardar registros | Backend Dev (Diego Ricardo) | 8 | Pendiente |
| 1.1.4 | Implementar validaciones de formulario | Frontend Dev(Aaron Giovanny) | 4 | Pendiente |

## Historia de Usuario 5: Actualizar inventario

Descripción:Como usuario deseo que el sistema actualice el inventario automáticamente con el registro de leche pasteurizada.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Crear diseño en donde se muestran las leches disponibles | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 4 | Pendiente |
| 1.1.2 | Implementar la funcionalidad de update cuando se tiene nuevos registros. | Frontend Dev(Aaron Giovanny) | 6 | Pendiente |
| 1.1.3 | Implementar métodos en el back end para el soporte de registros y actualizaciones. | Backend Dev (Diego Ricardo) | 8 | Pendiente |

SPRINT 3: Módulo de dispensación

## Historia de Usuario 6: Registrar dispensaciones

Descripción: Como usuario deseo registrar cada dispensación de leche por toma en la base de datos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Diseñar la interfaz de dispensación | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 4 | Pendiente |
| 1.2.2 | Implementar lógica de dispensación en frontend | Frontend Dev | 6 | Pendiente |
| 1.2.3 | Crear endpoints para almacenamiento | Backend Dev | 4 | Pendiente |

## Historia de Usuario 7: Rastrear destino de la leche dispensada.

Descripción: Como usuario, deseo poder rastrear el destino de la leche mediante su código en la base de datos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Agregar en el módulo paciente el código de leche dispensada | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 3 | Pendiente |
| 1.3.2 | Implementar lógica de rastreo en frontend | Frontend Dev | 4 | Pendiente |
| 1.3.3 | Modificar API para retorno del código | Backend Dev | 4 | Pendiente |

## Historia de Usuario 8: Generar códigos únicos de trazabilidad

Descripción: Como usuario deseo generar códigos de trazabilidad únicos para cada dispensación que se registren en la base de datos.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Implementar creación de código único | Frontend Dev | 8 | Pendiente |
| 2.1.3 | Crear endpoints para almacenar este código. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

Sprint 4: Modulo de Pacientes

## Historia de Usuario 9: Registro de pacientes

Descripción: Como usuario deseo registrar y actualizar información de los pacientes.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño del formulario para el registro y la actualización de los datos. | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 6 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo para la obtención de datos de los pacientes | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para registrar y actualizar información del paciente. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 10: Historial de pacientes

Descripción: Como usuario deseo ver el historial completo de un paciente.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño para mostrar el historial del paciente | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 5 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear la logica para ver toda la información del paciente | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para obtener los datos por cada paciente | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 11: Busqueda de pacientes

Descripción: Como usuario deseo buscar información de pacientes por diferentes criterios..

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño para la búsqueda por paciente.. | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 6 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo para la búsqueda de pacientes. | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para devolver la información. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

Sprint 5: Módulo de paciente y pase de visita.

## Historia de Usuario 12: Interfaz para clasificación de pacientes por área.

Descripción: Como usuario deseo filtrar a los pacientes por Área (UCIN, UCI Quirúrgico, Intermedio y Engorde ) en sus respectivas tablas.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño para administrar pacientes. | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo e implementar lógica para realizar el filtrado. | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints que devuelvan la información del área en la que se encuentra el paciente. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## -..Historia de Usuario 13: Registrar pases de visita médica

Descripción: Como usuario deseo registrar pases de visita médica.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el formulario para el registro | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo e implementar lógica para el registro de pases de visita | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para almacenar los datos guardados para el pase de visita | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 14 :Extracción de datos de pase de visita.

Descripción: Como usuario deseo vincular la información de los pases de visita en el formulario de dispensación.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el formulario para el registro | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo e implementar lógica para el registro de pases de visita | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para almacenar los datos guardados para el pase de visita | Backend Dev | 6 | Pendiente |

Sprint 6: Módulo de donantes

## Historia de Usuario 15: Registrar donantes externas

Descripción: Como usuario deseo registrar datos completos de donadoras externas.

Tareas:

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño para el registro de paciente | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el modulo para el registro de datos | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para almacenar. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 16: Mantener historial de donaciones

Descripción: Como usuario deseo mantener un historial de donaciones por donadora.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño para el registro de donaciones | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 6 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo para el registro de donaciones y historial | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints para almacenar donaciones y mostrar registros previos. | Backend Dev | 6 | Pendiente |

Sprint 7: Modulo de reportes

## Historia de Usuario 17: Generar un reporte general de leches dispensadas.

Descripción: Como usuario deseo un reporte estadístico general de leches dispensadas según.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el diseño para mostrar los reportes generales de las leches dispensadas. | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Crear el módulo e implementar la lógica para la visualización de los reportes generales. | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints que devuelvan la información que ayude en la obtención de reportes | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 18: Generar reportes de enfermedades general.

Descripción: Como usuario deseo un reporte general de enfermedades en el módulo de reportes generales.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Implementar el reporte estadístico en una tabla de barras. | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Implementar la lógica para la visualización de los reportes generales por enfermedades. | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Crear endpoints que devuelvan la información que ayude en la obtención de reportes por enfermedades | Backend Dev | 6 | Pendiente |

## Historia de Usuario 19: Exportar reportes

Descripción: Como usuario deseo exportar los reportes por pacientes en pdf para futuras consultas o derivación a otras áreas.

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (Horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Crear el formato para la generación del archivo pdf. | UX/UI Designer (Tania Isabel) | 8 | Pendiente |
| 3.1.2 | Implementar la lógica para la creación del archivo pdf | Front Dev | 6 | Pendiente |
| 3.1.3 | Vincular el front con los componentes existentes para mostrar los datos necesarios para la exportación | Front Dev | 6 | Pendiente |

# 3. Total de Esfuerzo Estimado

| Función | Responsable | Horas Totales |
| --- | --- | --- |
| UX/UI Design | UX/UI Designer | 19 |
| Desarrollo Frontend | Frontend Dev | 26 |
| Desarrollo Backend | Backend Dev | 20 |
| Pruebas | QA Engineer | 20 |
| Total General |  | 85 |

Este Sprint Backlog será actualizado diariamente durante las reuniones de seguimiento del equipo refleja el avance del desarrollo y posibles ajustes en la planificación.