Registro Diario de Avances – Sprint 4 Tani

Fecha: 25/10/2025

Autor: Diego Ricardo Lechuga Miche

Tania Isabel Apaza Rojas

Aaron Giovanni Panihuara Alvarez

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el seguimiento diario del Sprint 3 del proyecto Tani, centrado en el desarrollo de funcionalidades de lógica de negocio propiamente del proyecto. Se incluyen actividades diarias, tareas completadas, evidencias de código, un burndown chart y un análisis del rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una primera versión funcional de la aplicación Tani que permita a los usuarios:

- Registrar las dispensaciones diarias.

- Generar códigos únicos para trazabilidad de la leche dispensada.

- Rastrear el origen de la leche.

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-9 | ## Interfaz para clasificación de pacientes por área. | 12 pts | 27/10/2025 | 30/10/2025 |
| HU-10 | ## Registrar pases de visita médica | 8 pts | 27/10/2025 | 30/10/2025 |
| HU-11 | ## Extracción de datos de pase de visita. | 6 pts | 27/04/2025 | 30/10/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 9: Interfaz para clasificación de pacientes por área.

Archivo: Back-end/controller.

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.controller;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.PaseDeVisita;
import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service.PaseDeVisitaService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;
import java.util.Optional;
@CrossOrigin
@RestController
@RequestMapping("/paseDeVisita")
public class PaseDeVisitaController {

    private final PaseDeVisitaService paseDeVisitaService;

    @Autowired
    public PaseDeVisitaController(PaseDeVisitaService paseDeVisitaService) {
        this.paseDeVisitaService = paseDeVisitaService;
    }

    @PostMapping
    public ResponseEntity<PaseDeVisita> createPaseDeVisita(@RequestBody PaseDeVisita paseDeVisita) {
        PaseDeVisita savedPaseDeVisita = paseDeVisitaService.savePaseDeVisita(paseDeVisita);
        return new ResponseEntity<>(savedPaseDeVisita, HttpStatus.CREATED);
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<PaseDeVisita> getPaseDeVisitaById(@PathVariable Integer id) {
        Optional<PaseDeVisita> paseDeVisita = paseDeVisitaService.getPaseDeVisitaById(id);
        return paseDeVisita.map(ResponseEntity::ok)
                .orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build());
    }
    @GetMapping("/paciente/{pacienteId}")
    public ResponseEntity<List<PaseDeVisita>> getByPacienteId(
            @PathVariable String pacienteId
    ) {
        List<PaseDeVisita> pases = paseDeVisitaService.findPasesDeVisitaByPacienteId(pacienteId);
        return ResponseEntity.ok(pases);
    }
    @GetMapping("/ultimo/{pacienteId}")
    public ResponseEntity<PaseDeVisita> getUltimoPaseByPacienteId(@PathVariable String pacienteId) {
        Optional<PaseDeVisita> pase = paseDeVisitaService.findUltimoPaseByPacienteId(pacienteId);
        return pase.map(ResponseEntity::ok).orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build());
    }

    @GetMapping
    public ResponseEntity<List<PaseDeVisita>> getAllPasesDeVisita() {
        List<PaseDeVisita> pasesDeVisita = paseDeVisitaService.getAllPasesDeVisita();
        return ResponseEntity.ok(pasesDeVisita);
    }
    @PutMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<PaseDeVisita> updatePaseDeVisita(@PathVariable Integer id, @RequestBody PaseDeVisita paseDeVisitaDetails) {
        Optional<PaseDeVisita> optionalPaseDeVisita = paseDeVisitaService.getPaseDeVisitaById(id);

        if (optionalPaseDeVisita.isPresent()) {
            PaseDeVisita existingPaseDeVisita = optionalPaseDeVisita.get();

            existingPaseDeVisita.setFechaDia(paseDeVisitaDetails.getFechaDia());
            existingPaseDeVisita.setLlamadaTelefono(paseDeVisitaDetails.getLlamadaTelefono());
            existingPaseDeVisita.setPesoDiaAnterior(paseDeVisitaDetails.getPesoDiaAnterior());
            existingPaseDeVisita.setPesoDelDia(paseDeVisitaDetails.getPesoDelDia());
            existingPaseDeVisita.setDeltaPeso(paseDeVisitaDetails.getDeltaPeso());
            existingPaseDeVisita.setRequerimientosKcal(paseDeVisitaDetails.getRequerimientosKcal());
            existingPaseDeVisita.setNroDeTomasDeLeche(paseDeVisitaDetails.getNroDeTomasDeLeche());
            existingPaseDeVisita.setCantidadMlPorTomaDeLeche(paseDeVisitaDetails.getCantidadMlPorTomaDeLeche());
            existingPaseDeVisita.setTipoLecheRequerida(paseDeVisitaDetails.getTipoLecheRequerida());
            existingPaseDeVisita.setContenidoEnergetico(paseDeVisitaDetails.getContenidoEnergetico());
            existingPaseDeVisita.setViaAdministracion(paseDeVisitaDetails.getViaAdministracion());
            existingPaseDeVisita.setCalostroterapia(paseDeVisitaDetails.getCalostroterapia());
            existingPaseDeVisita.setPaciente(paseDeVisitaDetails.getPaciente());
            existingPaseDeVisita.setCuna(paseDeVisitaDetails.getCuna());

            PaseDeVisita updatedPaseDeVisita = paseDeVisitaService.savePaseDeVisita(existingPaseDeVisita);
            return ResponseEntity.ok(updatedPaseDeVisita);
        } else {
            return ResponseEntity.notFound().build();
        }
    }


    @DeleteMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<Void> deletePaseDeVisita(@PathVariable Integer id) {
        Optional<PaseDeVisita> optionalPaseDeVisita = paseDeVisitaService.getPaseDeVisitaById(id);

        if (optionalPaseDeVisita.isPresent()) {
            paseDeVisitaService.deletePaseDeVisita(id);
            return ResponseEntity.noContent().build();
        } else {
            return ResponseEntity.notFound().build();
        }
    }


    @GetMapping("/where/{pacienteId}")
    public ResponseEntity<List<PaseDeVisita>> getPasesDeVisitaByPacienteId(@PathVariable String pacienteId) {
        PaseDeVisitaService service = paseDeVisitaService;
        List<PaseDeVisita> pasesDeVisita = service.findPasesDeVisitaByPacienteId(pacienteId);
        if (pasesDeVisita.isEmpty()) {
            return ResponseEntity.ok(pasesDeVisita);
        } else {
            return ResponseEntity.ok(pasesDeVisita);
        }
    }
}

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

import { MatTableModule } from

'@angular/material/table';

import { MatCardModule } from

'@angular/material/card';

import { MatButtonModule } from

'@angular/material/button';

import { MatToolbarModule } from

'@angular/material/toolbar';

import { CommonModule } from '@angular/common';

import { NavigationEnd, RouterModule } from

'@angular/router';

import { PacienteService } from

'../services/paciente.service';

import { Router } from '@angular/router';

import { pacientes } from '../model/paciente';

import { catchError, filter, map, of, Subscription, switchMap } from 'rxjs';

import { forkJoin } from 'rxjs';

import { MatTooltipModule } from '@angular/material/tooltip';

import { MatIconModule } from '@angular/material/icon';

@Component({

selector: 'app-pacientes',

standalone: true,

imports: [

CommonModule,

RouterModule,

MatTableModule,

MatCardModule,

MatButtonModule,

MatTooltipModule,

MatToolbarModule,

MatIconModule

],

templateUrl: './pacientes.component.html',

styleUrls: ['./pacientes.component.css'],

})

export default class PacientesComponent implements

OnInit {

estadoDispensacionMap: { [key: string]: string } = {};

displayedColumns: string[] = [

'cuna',

'nombre',

'paseVisita',

'verPaseVisita',

'dispensacion',

'estadoDispensacion'

];

pacientes: pacientes[] = [];

uciDataSource: any[] = [];

quirurgicoDataSource: any[] = [];

engordeDataSource: any[] = [];

intermedioDataSource: any[] = [];

private navigationSubscription!: Subscription;

constructor(

private pacienteService: PacienteService,

private router: Router

) { }

ngOnInit(): void {

this.cargarYFiltrarPacientes();

this.navigationSubscription = this.router.events

.pipe(filter(event => event instanceof NavigationEnd))

.subscribe(event => {

const currentUrl = this.router.url;

if (currentUrl.includes('/pacientes')) {

this.cargarYFiltrarPacientes();

}

});

}

ngOnDestroy(): void {

if (this.navigationSubscription) {

this.navigationSubscription.unsubscribe();

}

}

cargarYFiltrarPacientes(): void {

this.pacienteService.getPacientes().pipe(

switchMap((lista: pacientes[]) => {

const pacientesFiltrados = lista.filter(p => p.estado === 'Paciente en atención');

const observables = pacientesFiltrados.map(p =>

this.pacienteService.getDispensacionHoyPorPaciente(p.idPaciente).pipe(

map(dispensacion => {

const pase = (dispensacion as any)?.paseDeVisita;

const nroTomasPrescritas = pase?.nroDeTomasDeLeche || 0;

// Si no hay pase de visita, devolvemos ⛔

if (!pase || nroTomasPrescritas === 0) {

return {

paciente: p,

estadoDispensacion: '⛔'

};

}

// Contar tomas con "Si"

const tomasCompletadas = Array.from({ length: 16 }, (_, i) => `toma${i + 1}`)

.map(tomaKey => (dispensacion as any)?.[tomaKey])

.filter(valor => valor === 'Si').length;

const estado = tomasCompletadas >= nroTomasPrescritas ? '✅' : '😟';

return {

paciente: p,

estadoDispensacion: estado

};

}),

catchError(err => {

console.warn(`❌ No se encontró dispensación para paciente ${p.idPaciente}`, err);

return of({ paciente: p, estadoDispensacion: '😟' });

})

)

);

return forkJoin(observables);

})

).subscribe({

next: (resultados) => {

this.uciDataSource = [];

this.quirurgicoDataSource = [];

this.intermedioDataSource = [];

this.engordeDataSource = [];

resultados.forEach(({ paciente, estadoDispensacion }) => {

const area = paciente.area.toUpperCase().trim();

const pacienteEstructurado = this.estructurarPaciente(paciente, estadoDispensacion);

switch (area) {

case 'UCIN':

this.uciDataSource.push(pacienteEstructurado);

break;

case 'UCIN QUIRÚRGICO':

this.quirurgicoDataSource.push(pacienteEstructurado);

break;

case 'INTERMEDIO':

this.intermedioDataSource.push(pacienteEstructurado);

break;

case 'ENGORDE':

this.engordeDataSource.push(pacienteEstructurado);

break;

default:

console.warn('Área no reconocida:', area, paciente);

}

});

},

error: (err) => console.error('❌ Error al cargar pacientes con dispensación:', err)

});

}

private estructurarPaciente(p: pacientes, estadoDispensacion: string): any {

const cunaNumber = p.cuna?.idCuna ? p.cuna.idCuna.toString() : 'Sin cuna';

return {

idPaciente: p.idPaciente,

cunaNumber: cunaNumber,

nombre: [p.nombrePaciente, p.apellidoPaternoPaciente ?? '', p.apellidoMaternoPaciente ?? ''].join(' ').trim(),

estadoDispensacion: estadoDispensacion

};

}

}

## 4.2 Historia de Usuario 10 —  Registrar pases de visita médica

Archivo: Back-end/entity

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonIgnoreProperties;
import jakarta.persistence.*;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;

import java.time.LocalDate;
import java.util.Date;

@Entity
@Table(name = "Pase_de_Visita")
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor

@JsonIgnoreProperties({"hibernateLazyInitializer", "handler"})

public class PaseDeVisita {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "Id_Pase_Visita")
    private Integer idPaseVisita;

    @Column(name = "Fecha_Dia")
    private LocalDate fechaDia;

    @Column(name = "Llamada_Telefono")
    private String llamadaTelefono;

    @Column(name = "Peso_Dia_Anterior")
    private Float pesoDiaAnterior;

    @Column(name = "Peso_del_Dia")
    private Float pesoDelDia;

    @Column(name = "Delta_Peso")
    private Float deltaPeso;

    @Column(name = "Requerimientos_Kcal", nullable = true)
    private Float requerimientosKcal;

    @Column(name = "Nro_de_Tomas_de_Leche")
    private Integer nroDeTomasDeLeche;

    @Column(name = "Cantidad_ml_Por_Toma_de_Leche")
    private Float cantidadMlPorTomaDeLeche;

    @Column(name = "Tipo_Leche_Requerida")
    private String tipoLecheRequerida;

    @Column(name = "Contenido_Energetico")
    private String contenidoEnergetico;

    @Column(name = "Via_Administracion")
    private String viaAdministracion;

    @Column(name = "Calostroterapia")
    private String calostroterapia;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinColumn(name = "Id_Paciente")
    private Paciente paciente;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
    @JoinColumn(name = "Id_Cuna")
    private Cuna cuna;

    public Integer getIdPaseVisita() {
        return idPaseVisita;
    }

    public void setIdPaseVisita(Integer idPaseVisita) {
        this.idPaseVisita = idPaseVisita;
    }

    public LocalDate getFechaDia() {
        return fechaDia;
    }

    public void setFechaDia(LocalDate fechaDia) {
        this.fechaDia = fechaDia;
    }

    public String getLlamadaTelefono() {
        return llamadaTelefono;
    }

    public void setLlamadaTelefono(String llamadaTelefono) {
        this.llamadaTelefono = llamadaTelefono;
    }

    public Float getPesoDiaAnterior() {
        return pesoDiaAnterior;
    }

    public void setPesoDiaAnterior(Float pesoDiaAnterior) {
        this.pesoDiaAnterior = pesoDiaAnterior;
    }

    public Float getPesoDelDia() {
        return pesoDelDia;
    }

    public void setPesoDelDia(Float pesoDelDia) {
        this.pesoDelDia = pesoDelDia;
    }

    public Float getDeltaPeso() {
        return deltaPeso;
    }

    public void setDeltaPeso(Float deltaPeso) {
        this.deltaPeso = deltaPeso;
    }

    public Float getRequerimientosKcal() {
        return requerimientosKcal;
    }

    public void setRequerimientosKcal(Float requerimientosKcal) {
        this.requerimientosKcal = requerimientosKcal;
    }

    public Integer getNroDeTomasDeLeche() {
        return nroDeTomasDeLeche;
    }

    public void setNroDeTomasDeLeche(Integer nroDeTomasDeLeche) {
        this.nroDeTomasDeLeche = nroDeTomasDeLeche;
    }

    public Float getCantidadMlPorTomaDeLeche() {
        return cantidadMlPorTomaDeLeche;
    }

    public void setCantidadMlPorTomaDeLeche(Float cantidadMlPorTomaDeLeche) {
        this.cantidadMlPorTomaDeLeche = cantidadMlPorTomaDeLeche;
    }

    public String getTipoLecheRequerida() {
        return tipoLecheRequerida;
    }

    public void setTipoLecheRequerida(String tipoLecheRequerida) {
        this.tipoLecheRequerida = tipoLecheRequerida;
    }

    public String getContenidoEnergetico() {
        return contenidoEnergetico;
    }

    public void setContenidoEnergetico(String contenidoEnergetico) {
        this.contenidoEnergetico = contenidoEnergetico;
    }

    public String getViaAdministracion() {
        return viaAdministracion;
    }

    public void setViaAdministracion(String viaAdministracion) {
        this.viaAdministracion = viaAdministracion;
    }

    public String getCalostroterapia() {
        return calostroterapia;
    }

    public void setCalostroterapia(String calostroterapia) {
        this.calostroterapia = calostroterapia;
    }

    public Paciente getPaciente() {
        return paciente;
    }

    public void setPaciente(Paciente paciente) {
        this.paciente = paciente;
    }

    public Cuna getCuna() {
        return cuna;
    }

    public void setCuna(Cuna cuna) {
        this.cuna = cuna;
    }
}

Archivo: Front/pase-de-visita

import { Component } from '@angular/core';

import { CommonModule, DatePipe } from '@angular/common';

import { AbstractControl, FormControl, FormGroup, ReactiveFormsModule, ValidationErrors, ValidatorFn, Validators } from '@angular/forms';

import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';

import { MatDatepickerModule } from '@angular/material/datepicker';

import { MatRadioModule } from '@angular/material/radio';

import { MatSelectModule } from '@angular/material/select';

import { RouterModule } from '@angular/router';

import { OnInit } from '@angular/core';

import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';

import { PaseDeVisitaService } from '../services/pase-de-visita.service';

import { PacienteService } from '../services/paciente.service';

import { Paciente } from '../model/pase-de-visita';

import { PaseDeVisita } from '../model/pase-de-visita';

import { catchError, Observable, of } from 'rxjs';

import Swal from 'sweetalert2';

@Component({

selector: 'app-pase-de-visita',

templateUrl: './pase-de-visita.component.html',

styleUrls: ['./pase-de-visita.component.css'],

standalone: true,

imports: [

CommonModule,

ReactiveFormsModule,

MatFormFieldModule, MatInputModule, MatDatepickerModule,

MatRadioModule, MatSelectModule, RouterModule,

],

})

export default class PaseDeVisitaPage implements OnInit {

today = new Date();

pacienteData: any={};

idPaciente!: string;

idCuna!: string;

idPaseVisita!: string;

pesoDiaAnterior: number = 0;

edadEnDias: number = 0;

deltaPeso: number = 0;

pesoDelDia: number | null = null;

pesoAnterior: number | null = null;

pesoNacimiento: number = 0;

calculatedDeltaPeso: number = 0;

visitaForm = new FormGroup({

fecha: new FormControl<Date>({value: this.today, disabled: true}),

llamadaTelefono: new FormControl<string>('Si', [Validators.required]),

pesoDiaAnterior: new FormControl<number>(0, [Validators.required, Validators.min(0)]),

pesoDelDia: new FormControl<number |null >(null, [Validators.required, Validators.min(0)]),

nroTomas: new FormControl<number>(0, [Validators.required,this.tomasValidator() ]),

cantidadToma: new FormControl<number |null > (null, [Validators.required, Validators.min(0)]),

tipoLeche: new FormControl<string>('Calostro', [Validators.required]),

contenidoEnergetico: new FormControl<string>('Hipercalórico', [Validators.required]),

viaAdministracion: new FormControl<string>('SOG', [Validators.required]),

calostroterapia: new FormControl<string>('No', [Validators.required]),

area: new FormControl<string>('UCIN', [Validators.required]),

fechaNacimiento: new FormControl<Date | null>({ value: null, disabled: true })

});

constructor(

private route: ActivatedRoute,

private router: Router,

private paseVisitaService: PaseDeVisitaService,

private servicioPaciente: PacienteService

) {}

ngOnInit() {

this.idPaciente = this.route.snapshot.params['id'];

this.idCuna = this.route.snapshot.params['idcuna'];

this.route.params.subscribe(params => {

this.idPaciente = params['id'];

this.idCuna = params['idcuna'];

this.obtenerDatosPaciente().subscribe(paciente => {

this.pacienteData = paciente;

});

this.verificarParametros();

if (this.idPaciente) {

this.obtenerDatosPaciente();

this.obtenerYMostrarPases();

this.obtenerDatosPacienteYUltimoPeso();

} else {

console.error('ID de paciente no proporcionado');

Swal.fire({

icon: "error",

title: "Oops...",

text: "ID de paciente no proporcionado",

footer: '<a href="#">Why do I have this issue?</a>'

});

}

});

this.verificarParametros()

}

private calcularEdadEnDias(fechaNacimiento: Date | string): number {

const fecha = typeof fechaNacimiento === 'string'

? new Date(fechaNacimiento)

: fechaNacimiento;

if (!(fecha instanceof Date) || isNaN(fecha.getTime())) {

console.error('Fecha de nacimiento inválida');

return 0;

}

const hoy = new Date();

const fechaLocal = new Date(fecha.getFullYear(), fecha.getMonth(), fecha.getDate());

const hoyLocal = new Date(hoy.getFullYear(), hoy.getMonth(), hoy.getDate());

const diferencia = hoyLocal.getTime() - fechaLocal.getTime();

return Math.floor(diferencia / (1000 * 3600 * 24));

}

private obtenerDatosPacienteYUltimoPeso() {

this.servicioPaciente.getPacienteById(this.idPaciente).subscribe({

next: (paciente: Paciente) => {

this.pacienteData = paciente;

if (paciente.fechaNacimientoPaciente) {

const fechaNacimiento = new Date(paciente.fechaNacimientoPaciente);

this.edadEnDias = this.calcularEdadEnDias(fechaNacimiento);

this.visitaForm.patchValue({

fechaNacimiento: fechaNacimiento

});

}

this.visitaForm.patchValue({ area: this.pacienteData.area });

}

});

this.paseVisitaService.getPasesByPaciente(this.idPaciente).subscribe({

next: (pases) => {

const ultimoPase = this.obtenerUltimoPase(pases);

if (ultimoPase) {

this.pesoAnterior = ultimoPase.pesoDelDia;

} else {

this.servicioPaciente.getPacienteById(this.idPaciente).subscribe({

next: (paciente: Paciente) => {

this.pesoAnterior = paciente.pesoNacimientoPaciente ?? null;

this.visitaForm.patchValue({ pesoDiaAnterior: this.pesoAnterior });

},

error: (error: any) => {

console.error('Error al obtener paciente:', error);

this.pesoAnterior = 0;

this.visitaForm.patchValue({ pesoDiaAnterior: this.pesoAnterior });

}

});

}

this.visitaForm.patchValue({ pesoDiaAnterior: this.pesoAnterior });

},

error: (error) => {

console.error('Error al obtener pases:', error);

this.obtenerPesoNacimiento();

this.visitaForm.patchValue({ pesoDiaAnterior: this.pesoAnterior });

}

});

}

private obtenerPesoNacimiento() {

this.servicioPaciente.getPacienteById(this.idPaciente).subscribe({

next: (paciente: Paciente) => {

this.pacienteData = paciente;

this.pesoAnterior = paciente.pesoNacimientoPaciente ?? null;

this.visitaForm.patchValue({ pesoDiaAnterior: this.pesoAnterior });

},

error: (error: any) => {

console.error('Error al obtener paciente:', error);

this.pesoAnterior = 0;

this.visitaForm.patchValue({ pesoDiaAnterior: this.pesoAnterior });

}

});

}

private obtenerYMostrarPases() {

this.paseVisitaService.getPasesByPaciente(this.idPaciente).subscribe({

next: (pases) => {

const ultimoPase = this.obtenerUltimoPase(pases);

if (ultimoPase) {

pesoDelDia: ultimoPase.pesoDelDia

} else {

this.pesoAnterior = null;

}

},

error: (error) => {

console.error('Error al obtener pases:', error);

}

});

}

private obtenerUltimoPase(pases: any[]): any | null {

if (!pases || pases.length === 0) return null;

const pasesOrdenados = [...pases].sort((a, b) => b.idPaseVisita - a.idPaseVisita);

const ultimoPase = pasesOrdenados[0];

if (ultimoPase?.pesoDiaAnterior !== null && ultimoPase?.pesoDiaAnterior !== undefined) {

} else {

}

return pasesOrdenados[0];

}

private verificarParametros() {

if (!this.idPaciente || !this.idCuna) {

console.error('Faltan parámetros en la URL');

}

}

calcularDelta() {

const pesoActual = Number(this.visitaForm.get('pesoDelDia')?.value ?? 0)

const pesoNacimiento = this.pacienteData?.pesoNacimientoPaciente || 0;

const pesoReferencia = this.pesoAnterior || pesoNacimiento;

if (!pesoActual || isNaN(pesoActual)) {

this.deltaPeso = 0;

console.error('Peso actual no válido');

return;

}

if (pesoActual <= pesoNacimiento) {

this.deltaPeso = ((pesoActual - pesoNacimiento) / pesoNacimiento) * 100;

} else {

this.deltaPeso = ((pesoActual - pesoReferencia) / pesoReferencia) * 100;

}

this.deltaPeso = parseFloat(this.deltaPeso.toFixed(2));

}

onSubmit() {

const camposRequeridos = {

'llamadaTelefono': 'Llamada telefónica',

'pesoDelDia': 'Peso del día',

'nroTomas': 'Número de tomas',

'cantidadToma': 'Cantidad por toma',

'tipoLeche': 'Tipo de leche',

'contenidoEnergetico': 'Contenido energético',

'viaAdministracion': 'Vía de administración',

'calostroterapia': 'Calostroterapia',

'area': 'Área'

};

const camposFaltantes: string[] = [];

Object.entries(camposRequeridos).forEach(([campo, nombre]) => {

const control = this.visitaForm.get(campo);

if (!control || !control.value || (typeof control.value === 'number' && isNaN(control.value))) {

camposFaltantes.push(nombre);

}

});

const pesoDelDia = this.visitaForm.get('pesoDelDia')?.value;

if (pesoDelDia !== null && pesoDelDia !== undefined && (isNaN(pesoDelDia) || pesoDelDia <= 0)) {

if (!camposFaltantes.includes('Peso del día')) {

camposFaltantes.push('Peso del día (debe ser un número positivo)');

}

}

if (camposFaltantes.length > 0) {

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Campos incompletos',

html: `Los siguientes campos son requeridos:<br><ul><li>${camposFaltantes.join('</li><li>')}</li></ul>`,

confirmButtonText: 'Entendido'

});

return;

}

const now = new Date();

const fechaLocal = new Date(now.getTime() - now.getTimezoneOffset() * 60000);

const fechaFormateada = fechaLocal.toISOString().split('T')[0];

const formData = {

...this.visitaForm.value,

...this.visitaForm.getRawValue()

};

const nuevaArea = formData.area || '';

const nroTomasControl = this.visitaForm.get('nroTomas');

if (nroTomasControl?.errors?.['invalidTomas']) {

camposFaltantes.push('N° de tomas: Solo se permiten los valores 4, 6, 8, 12');

}

const paseData: PaseDeVisita = {

fechaDia: fechaFormateada,

llamadaTelefono: formData.llamadaTelefono!,

pesoDiaAnterior: Number(this.visitaForm.value.pesoDiaAnterior),

pesoDelDia: Number(this.visitaForm.value.pesoDelDia),

deltaPeso: this.deltaPeso,

requerimientosKcal: null,

nroDeTomasDeLeche: Number(this.visitaForm.value.nroTomas),

cantidadMlPorTomaDeLeche: Number(this.visitaForm.value.cantidadToma),

tipoLecheRequerida: formData.tipoLeche!,

contenidoEnergetico: formData.contenidoEnergetico!,

viaAdministracion: formData.viaAdministracion!,

calostroterapia: formData.calostroterapia!,

paciente: {

idPaciente: this.idPaciente,

area: nuevaArea

},

cuna: {

idCuna: this.idCuna

}

};

this.paseVisitaService.crearPase(paseData).subscribe({

next: (response) => {

Swal.fire({

title: "Registro exitoso",

icon: "success",

draggable: true

});

if (nuevaArea !== this.pacienteData?.area) {

this.paseVisitaService.actualizarAreaPaciente(this.idPaciente, nuevaArea)

.subscribe({

next: () => {

this.pacienteData.area = nuevaArea;

},

error: (error) => {

console.error('Error actualizando área:', error);

}

});

}

this.router.navigate(['/pacientes']);

},

error: (error) => {

console.error('Error en el registro:', error);

Swal.fire({

icon: "error",

title: "Error en el registro",

text: "Ocurrió un error al guardar los datos. Por favor intente nuevamente.",

});

}

});

}

private obtenerDatosPaciente(): Observable<Paciente> {

return this.servicioPaciente.getPacienteById(this.idPaciente).pipe(

catchError(error => {

console.error('Error obteniendo paciente:', error);

return of({

idPaciente: this.idPaciente,

area: '',

pesoNacimientoPaciente: 0

});

})

);

}

regresar() {

this.router.navigate(['/pacientes']);

}

private tomasValidator(): ValidatorFn {

return (control: AbstractControl): ValidationErrors | null => {

const value = control.value;

const validValues = [4, 6, 8, 12];

if (value === null || value === undefined) {

return null;

}

return validValues.includes(Number(value))

? null

: { invalidTomas: true };

};

}

}

## 4.3 Historia de Usuario 11: Extracción de datos de pase de visita.

Archivo: Back-end/repository

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.Paciente;
import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.PaseDeVisita;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import java.util.List; // Importar List
import java.util.Optional;

@Repository
public interface PaseDeVisitaRepository extends JpaRepository<PaseDeVisita, Integer> {

    // Método para encontrar pases de visita por el ID del Paciente asociado
    List<PaseDeVisita> findByPaciente_IdPaciente(String idPaciente);
    Optional<PaseDeVisita> findTopByPacienteOrderByIdPaseVisitaDesc(Paciente paciente);

    @Query("SELECT p FROM PaseDeVisita p WHERE p.paciente.idPaciente = :pacienteId ORDER BY p.idPaseVisita DESC LIMIT 1")
    Optional<PaseDeVisita> findUltimoByPacienteId(String pacienteId);
}

Archivo: Front/ver-pase-de-visita

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

import { CommonModule } from '@angular/common';

import { FormControl, FormGroup, ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';

import { MatFormFieldModule } from '@angular/material/form-field';

import { MatInputModule } from '@angular/material/input';

import { MatDatepickerModule } from '@angular/material/datepicker';

import { MatRadioModule } from '@angular/material/radio';

import { MatSelectModule } from '@angular/material/select';

import { RouterModule, ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';

import { PaseDeVisitaService } from '../services/pase-de-visita.service';

import { PacienteService } from '../services/paciente.service';

import { PaseDeVisita, Paciente } from '../model/pase-de-visita';

import Swal from 'sweetalert2';

@Component({

selector: 'app-ver-pase-de-visita',

templateUrl: './ver-pase-de-visita.component.html',

styleUrls: ['./ver-pase-de-visita.component.css'],

standalone: true,

imports: [

CommonModule,

ReactiveFormsModule,

MatFormFieldModule,

MatInputModule,

MatDatepickerModule,

MatRadioModule,

MatSelectModule,

RouterModule,

],

})

export default class PaseDeVisitaPage implements OnInit {

pacienteData: Paciente = { idPaciente: '', area: '' };

idPaciente!: string;

idCuna!: string;

idPaseVisita?: number;

pesoAnterior: number | null = null;

pesoNacimiento: number = 0;

deltaPeso: number = 0;

cantidadOriginal: number = 0;

isEditing = false;

valoresOriginales: any = {};

visitaForm = new FormGroup({

fecha: new FormControl<Date | null>(null),

llamadaTelefono: new FormControl<string>({ value: 'Si', disabled: true }),

pesoDiaAnterior: new FormControl(0),

pesoDelDia: new FormControl(0),

nroTomas: new FormControl(0),

cantidadToma: new FormControl(0),

tipoLeche: new FormControl('Calostro'),

contenidoEnergetico: new FormControl('Hipercalórico'),

viaAdministracion: new FormControl('SOG'),

calostroterapia: new FormControl('No'),

area: new FormControl('UCIN')

});

constructor(

private route: ActivatedRoute,

private router: Router,

private paseVisitaService: PaseDeVisitaService,

private servicioPaciente: PacienteService

) {}

ngOnInit() {

this.visitaForm.disable();

this.idPaciente = this.route.snapshot.params['id'];

this.idCuna = this.route.snapshot.params['idcuna'];

this.obtenerUltimoPaseVisita();

// Escuchar cambios en peso actual para recalcular delta de peso

this.visitaForm.get('pesoDelDia')?.valueChanges.subscribe((pesoActual) => {

this.calcularDeltaPeso(pesoActual);

});

}

private obtenerUltimoPaseVisita() {

this.paseVisitaService.getUltimoPase(this.idPaciente).subscribe({

next: (pase: PaseDeVisita) => {

if (pase) {

this.idPaseVisita = pase.idPaseVisita;

this.cantidadOriginal = pase.cantidadMlPorTomaDeLeche;

const fechaPase = new Date(pase.fechaDia);

const fechaLocal = new Date(fechaPase.getTime() + fechaPase.getTimezoneOffset() * 60000);

this.visitaForm.patchValue({

fecha: fechaLocal,

llamadaTelefono: pase.llamadaTelefono,

pesoDiaAnterior: pase.pesoDiaAnterior,

pesoDelDia: pase.pesoDelDia,

nroTomas: pase.nroDeTomasDeLeche,

cantidadToma: pase.cantidadMlPorTomaDeLeche,

tipoLeche: pase.tipoLecheRequerida,

contenidoEnergetico: pase.contenidoEnergetico,

viaAdministracion: pase.viaAdministracion,

calostroterapia: pase.calostroterapia,

area: pase.paciente.area,

});

this.pesoAnterior = pase.pesoDiaAnterior;

this.deltaPeso = pase.deltaPeso;

this.pacienteData = pase.paciente;

this.pesoNacimiento = pase.paciente.pesoNacimientoPaciente ?? 0;

} else {

Swal.fire({

icon: 'info',

title: 'No hay registros',

text: 'No se encontraron pases de visita anteriores para este paciente',

});

}

},

error: (error) => {

console.error('Error al obtener último pase:', error);

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Error',

text: 'Ocurrió un error al obtener el último pase de visita',

});

}

});

}

toggleEdit() {

this.isEditing = !this.isEditing;

if (this.isEditing) {

this.valoresOriginales = structuredClone(this.visitaForm.getRawValue());

this.visitaForm.enable();

this.visitaForm.get('fecha')?.disable();

this.visitaForm.get('llamadaTelefono')?.disable();

} else {

this.visitaForm.patchValue(this.valoresOriginales);

this.visitaForm.disable();

}

}

guardarCambios() {

if (!this.idPaseVisita) {

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Error',

text: 'No se encontró el pase de visita a actualizar',

});

return;

}

const formValues = this.visitaForm.value;

const datosActualizados: any = {};

Object.keys(formValues).forEach((key) => {

const valor = formValues[key as keyof typeof formValues];

if (valor !== null && valor !== undefined && valor !== '') {

datosActualizados[key] = valor;

}

});

datosActualizados.deltaPeso = this.deltaPeso;

this.paseVisitaService.actualizarParcial(this.idPaseVisita, datosActualizados)

.subscribe({

next: () => {

Swal.fire({

icon: 'success',

title: '¡Actualizado!',

text: 'Los datos se han actualizado correctamente',

timer: 2000,

showConfirmButton: false,

});

this.isEditing = false;

this.visitaForm.disable();

},

error: (err) => {

console.error('Error al actualizar:', err);

Swal.fire({

icon: 'error',

title: 'Error',

text: 'Ocurrió un error al actualizar el pase de visita',

});

},

});

}

calcularDeltaPeso(pesoActual: number | null) {

const nacimiento = this.pesoNacimiento || 0;

const anterior = this.pesoAnterior || nacimiento;

if (pesoActual != null && !isNaN(pesoActual)) {

if (pesoActual <= nacimiento && nacimiento !== 0) {

this.deltaPeso = ((pesoActual - nacimiento) / nacimiento) * 100;

} else if (anterior !== 0) {

this.deltaPeso = ((pesoActual - anterior) / anterior) * 100;

} else {

this.deltaPeso = 0;

}

this.deltaPeso = parseFloat(this.deltaPeso.toFixed(2));

} else {

this.deltaPeso = 0;

}

}

regresar() {

this.router.navigate(['/pacientes']);

}

}

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 |
| HU-9 | ## Interfaz para clasificación de pacientes por área. | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| HU-10 | ## Registrar pases de visita médica | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| HU-11 | ## Extracción de datos de pase de visita. | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tiempo de trabajo |  | 26 | 7 | 4 | 4 | 9 |

# 6. Análisis del Sprint

El equipo logró la culminación de la totalidad de las tareas que habían sido estimadas para este ciclo, demostrando un alto nivel de compromiso con el backlog. Por otro lado, la ejecución se vio marcada por la aparición de problemas inesperados durante el desarrollo, los cuales generaron un retraso en el tiempo del proyectado.

A pesar de estos desafíos técnicos e imprevistos, el equipo tomó medidas proactivas para optimizar la eficiencia, actualizando y reordenando el desarrollo de las historias de usuario con el objetivo de asegurar la mayor coherencia y continuidad lógica de los Sprints. Finalmente, se destaca que las estimaciones originales se ajustaron a las horas de nuestro equipo, ya que se implementaron estrategias para acortar los tiempos de entrega de las funcionalidades de este Sprint, garantizando así que no se generen cuellos de botella ni problemas de tiempo para las fases de desarrollo posteriores del proyecto.

# 7. Conclusiones

Se concluye que el equipo logró la total culminación de las tareas planificadas correspondientes a la historia de usuario comprometida en la iteración. Este cumplimiento se alcanzó a pesar de los inconvenientes imprevistos que surgieron durante el ciclo de desarrollo, los cuales demandaron una gestión activa para mitigar ciertos retrasos generados. La respuesta del equipo incluyó la reestructuración estratégica del orden de las historias de usuario, una acción que resultó fundamental para establecer una mejor continuidad y coherencia en el flujo de trabajo del proyecto a largo plazo. Además, la eficaz gestión de las estimaciones y la consecuente optimización de los tiempos de ejecución permitieron finalizar el Sprint de manera exitosa, asegurando que el cronograma general del proyecto se mantenga inalterado y garantizando la correcta base para el desarrollo fluido de las próximas etapas.