# Registro Diario de Avances – Sprint 6 Tani

Fecha: 10/11/2025

Autor: Diego Ricardo Lechuga Miche

Tania Isabel Apaza Rojas

Aaron Giovanni Panihuara Alvarez

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el seguimiento diario del Sprint 6 del proyecto Tani, centrado en el desarrollo de funcionalidades de lógica de negocio propiamente del proyecto. Se incluyen actividades diarias, tareas completadas, evidencias de código, un burndown chart y un análisis del rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una primera versión funcional de la aplicación Tani que permita a los usuarios:

## Registrar donantes externas

## Mantener historial de donaciones

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | ## Registrar donantes externas | 10 pts | 3/11/2025 | 7/11/2025 |
| HU-17 | ## Mantener historial de donaciones | 8 pts | 5/10/2025 | 10/11/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 16 Registrar donantes externas

Archivo:

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.controller;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.RegistroLecheCruda;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.RegistroLecheCrudaDonadora;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.DonadoraRepository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.RegistroLecheCrudaDonadoraRepository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service.RegistroLecheCrudaDonadoraService;

import org.springframework.http.ResponseEntity;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

import java.util.stream.Collectors;

@RestController

@RequestMapping("/registroLecheCrudaDonadoras")

public class RegistroLecheCrudaDonadoraController {

private final RegistroLecheCrudaDonadoraService registroLecheCrudaDonadoraService;

private final DonadoraRepository donadoraRepository;

private final RegistroLecheCrudaDonadoraRepository registroLecheCrudaDonadoraRepository;

public RegistroLecheCrudaDonadoraController(RegistroLecheCrudaDonadoraService registroLecheCrudaDonadoraService,

DonadoraRepository donadoraRepository,

RegistroLecheCrudaDonadoraRepository registroLecheCrudaDonadoraRepository) {

this.registroLecheCrudaDonadoraService = registroLecheCrudaDonadoraService;

this.donadoraRepository = donadoraRepository;

this.registroLecheCrudaDonadoraRepository = registroLecheCrudaDonadoraRepository;

}

@PostMapping

public ResponseEntity<List<RegistroLecheCrudaDonadora>> createRegistro(

@RequestBody List<RegistroLecheCrudaDonadora> registros) { // Cambio clave aquí

List<RegistroLecheCrudaDonadora> nuevosRegistros = registros.stream()

.map(registroLecheCrudaDonadoraService::save)

.collect(Collectors.toList());

return ResponseEntity.ok(nuevosRegistros);

}

@GetMapping

public List<RegistroLecheCrudaDonadora> getAllRegistrosLecheCrudaDonadoras() {

return registroLecheCrudaDonadoraService.findAll();

}

@GetMapping("/{id}")

public ResponseEntity<RegistroLecheCrudaDonadora> getRegistroById(@PathVariable Long id) {

Optional<RegistroLecheCrudaDonadora> registro = registroLecheCrudaDonadoraService.findById(id);

return registro.map(ResponseEntity::ok).orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build());

}

@GetMapping("/porDonadora/{idDonadora}")

public ResponseEntity<List<RegistroLecheCrudaDonadora>> getRegistrosPorDonadora(@PathVariable String idDonadora) {

List<RegistroLecheCrudaDonadora> registros = registroLecheCrudaDonadoraRepository.findByDonadoraIdDonadora(idDonadora);

if (registros.isEmpty()) {

return ResponseEntity.noContent().build();

}

return ResponseEntity.ok(registros);

}

@PutMapping("/{id}")

public ResponseEntity<RegistroLecheCrudaDonadora> updateRegistro(@PathVariable Long id,

@RequestBody RegistroLecheCrudaDonadora registro) {

if (registroLecheCrudaDonadoraService.findById(id).isEmpty()) {

return ResponseEntity.notFound().build();

}

registro.setIdLecheCruda(id); // importante asegurarse que el ID se establezca

return ResponseEntity.ok(registroLecheCrudaDonadoraService.save(registro));

}

@DeleteMapping("/{id}")

public ResponseEntity<Void> deleteRegistro(@PathVariable Long id) {

if (registroLecheCrudaDonadoraService.findById(id).isEmpty()) {

return ResponseEntity.notFound().build();

}

registroLecheCrudaDonadoraService.deleteById(id);

return ResponseEntity.noContent().build();

}

}

## 4.2 Historia de Usuario 17 —  Mantener historial de donaciones

Archivo backend incluye controlador, entidad, repositorio y service.

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonFormat;

import jakarta.persistence.*;

import lombok.AllArgsConstructor;

import lombok.Data;

import lombok.NoArgsConstructor;

import org.hibernate.annotations.GenericGenerator;

import java.time.LocalDate;

import java.time.LocalTime;

@Entity

@Table(name = "Registro_Leche_Cruda_Donadora")

@Data

@NoArgsConstructor

@AllArgsConstructor

public class RegistroLecheCrudaDonadora {

@Id

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

@Column(name = "Id_Leche_Cruda")

private Long idLecheCruda;

@Column(name = "Cantidad", nullable = false)

private Float cantidad;

@Column(name = "Hora", nullable = false)

private String hora;

@Column(name = "Fecha", nullable = false)

private LocalDate fecha;

@ManyToOne

@JoinColumn(name = "Id_Donadora", nullable = false)

private Donadora donadora;

public Long getIdLecheCruda() {

return idLecheCruda;

}

public void setIdLecheCruda(Long idLecheCruda) {

this.idLecheCruda = idLecheCruda;

}

public Float getCantidad() {

return cantidad;

}

public void setCantidad(Float cantidad) {

this.cantidad = cantidad;

}

public String getHora() {

return hora;

}

public void setHora(String hora) {

this.hora = hora;

}

public LocalDate getFecha() {

return fecha;

}

public void setFecha(LocalDate fecha) {

this.fecha = fecha;

}

public Donadora getDonadora() {

return donadora;

}

public void setDonadora(Donadora donadora) {

this.donadora = donadora;

}

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.controller;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.RegistroLecheCruda;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.RegistroLechePasteurizada;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.RegistroLechePasteurizadaRepository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service.RegistroLecheCrudaService;

import org.springframework.http.ResponseEntity;

import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@RestController

@CrossOrigin

@RequestMapping("/registroLecheCruda")

public class RegistroLecheCrudaController {

private final RegistroLecheCrudaService registroLecheCrudaService;

private final RegistroLechePasteurizadaRepository repository;

public RegistroLecheCrudaController(RegistroLecheCrudaService registroLecheCrudaService, RegistroLechePasteurizadaRepository repository) {

this.registroLecheCrudaService = registroLecheCrudaService;

this.repository = repository;

}

@GetMapping

public List<RegistroLecheCruda> getAllRegistrosLecheCruda() {

return registroLecheCrudaService.findAll();

}

@GetMapping("/{id}")

public ResponseEntity<RegistroLecheCruda> getRegistroLecheCrudaById(@PathVariable String id) {

Optional<RegistroLecheCruda> registroLecheCruda = registroLecheCrudaService.findById(id);

return registroLecheCruda.map(ResponseEntity::ok).orElseGet(() -> ResponseEntity.notFound().build());

}

@PostMapping

public RegistroLecheCruda createRegistroLecheCruda(@RequestBody RegistroLecheCruda registroLecheCruda) {

return registroLecheCrudaService.save(registroLecheCruda);

}

@PutMapping("/{id}")

public ResponseEntity<RegistroLecheCruda> updateRegistroLecheCruda(@PathVariable String id, @RequestBody RegistroLecheCruda registroLecheCruda) {

if (!registroLecheCrudaService.findById(id).isPresent()) {

return ResponseEntity.notFound().build();

}

return ResponseEntity.ok(registroLecheCrudaService.save(registroLecheCruda));

}

@DeleteMapping("/{id}")

public ResponseEntity<Void> deleteRegistroLecheCruda(@PathVariable String id) {

if (!registroLecheCrudaService.findById(id).isPresent()) {

return ResponseEntity.notFound().build();

}

registroLecheCrudaService.deleteById(id);

return ResponseEntity.noContent().build();

}

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.RegistroLecheCrudaDonadora;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

import org.springframework.data.jpa.repository.Query;

import org.springframework.data.repository.query.Param;

import org.springframework.stereotype.Repository;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@Repository

public interface RegistroLecheCrudaDonadoraRepository extends JpaRepository<RegistroLecheCrudaDonadora, Long> {

List<RegistroLecheCrudaDonadora> findByDonadoraIdDonadora(String idDonadora);

}

package com.HospitalRegional.BancoDeLeche.service;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.entity.RegistroLecheCrudaDonadora;

import com.HospitalRegional.BancoDeLeche.repository.RegistroLecheCrudaDonadoraRepository;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;

import java.util.Optional;

@Service

public class RegistroLecheCrudaDonadoraService {

@Autowired

private RegistroLecheCrudaDonadoraRepository registroLecheCrudaDonadoraRepository;

public List<RegistroLecheCrudaDonadora> findAll() {

return registroLecheCrudaDonadoraRepository.findAll();

}

public Optional<RegistroLecheCrudaDonadora> findById(Long id) {

return registroLecheCrudaDonadoraRepository.findById(id);

}

public RegistroLecheCrudaDonadora save(RegistroLecheCrudaDonadora registro) {

return registroLecheCrudaDonadoraRepository.save(registro);

}

public void deleteById(Long id) {

registroLecheCrudaDonadoraRepository.deleteById(id);

}

}

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 3/11/2025 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 8/11/2025 | 9/11/2025 | 10/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 | Dia7 | Dia8 |
| HU-16 | ## Registrar donantes externas | 10 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1 | 4 |
| HU-17 | ## Mantener historial de donaciones | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tiempo de trabajo |  | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |

# 6. Análisis del Sprint

- Se cumplió con todas las tareas estimadas.

- Se presentaron problemas con el desarrollo que retrasaron el tiempo estimado.

- Se logro conseguir un sistema intuitivo sin ningún bug tanto visual como logico.

- Las estimaciones no cumplieron del todo,ya que se tuvo problemas con las dependencias del front-end.

# 7. Conclusiones

En conclusión, aunque se presentaron dificultades durante el desarrollo, especialmente relacionadas con las dependencias del front-end que afectaron el cumplimiento total de las estimaciones iniciales, el equipo logró completar todas las tareas planificadas. A pesar de los retrasos, el resultado final fue positivo, ya que se consiguió un sistema funcional, intuitivo y libre de errores tanto visuales como lógicos, cumpliendo con los objetivos de calidad establecidos.