Registro Diario de Avances – Sprint 6 Tani

Fecha: 2/11/2025

Autor: Diego Ricardo Lechuga Miche

Tania Isabel Apaza Rojas

Aaron Giovanni Panihuara Alvarez

Versión: 1.0

# 1. Introducción

Este documento detalla el seguimiento diario del Sprint 6 del proyecto Tani, centrado en el desarrollo de funcionalidades de lógica de negocio propiamente del proyecto. Se incluyen actividades diarias, tareas completadas, evidencias de código, un burndown chart y un análisis del rendimiento del equipo.

# 2. Lineamientos de Diseño

Desarrollar una primera versión funcional de la aplicación Tani que permita a los usuarios:

- Registrar las dispensaciones diarias.

- Generar códigos únicos para trazabilidad de la leche dispensada.

- Rastrear el origen de la leche.

# 3. Historias de Usuario y Tareas

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | ## Registrar donantes externas | 10 pts | /11/2025 | 2/11/2025 |
| HU-16 | ## Mantener historial de donaciones | 5 pts | 16/10/2025 | 2/11/2025 |

# 4. Evidencias de Código

## 4.1 Historia de Usuario 15 Registrar donantes externas

Archivo: Back end para donadora externa

Archivo front end incluye css, html , ts para donadora externa

.container {

background: #f7f7f7;

height: 100vh;

display: flex;

flex-direction: column;

}

.background-container {

position: fixed;

top: 13%;

left: 8%;

width: 85%;

height: 80%;

background-image: url('../../assets/logo banco de leche.png');

background-size: contain;

background-position: center;

background-repeat: no-repeat;

opacity: 0.3;

z-index: 0;

}

.main-container {

padding: 20px;

flex: 1;

display: flex;

flex-direction: column;

align-items: center;

position: relative;

}

/* --- Header de sección --- */

.section-header {

background-color: #11b1a1;

border-radius: 15px;

width: 90%;

margin: 20px auto;

padding: 15px 20px;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

color: white;

font-size: 1.5rem;

font-family: 'Arial Black', sans-serif;

text-align: center;

display: block;

}

/* --- Footer --- */

footer {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

padding: 20px 40px;

width: 100%;

background-color: #f7f7f7;

box-shadow: 0 -2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

margin-top: auto;

}

/* --- Buscador --- */

.search-container {

display: flex;

justify-content: flex-end;

align-items: center;

gap: 10px;

margin-bottom: 20px;

padding: 10px;

}

.search-input {

padding: 8px 12px;

border-radius: 8px;

border: 1px solid #ccc;

font-size: 14px;

width: 200px;

background-color: #fefefe;

transition: all 0.2s ease-in-out;

}

.search-input:focus {

border-color: #005cb2;

outline: none;

box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 92, 178, 0.4);

}

.search-btn {

background-color: #005cb2;

color: white;

border: none;

padding: 8px 16px;

border-radius: 8px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s ease;

font-weight: 500;

}

.search-btn:hover {

background-color: #004599;

}

.clear-btn {

background-color: transparent;

border: none;

font-size: 18px;

cursor: pointer;

color: #666;

transition: color 0.2s ease;

}

.clear-btn:hover {

color: red;

}

/* --- Tabla con scroll --- */

.table-scroll-container {

max-height: 60vh;

width: 90%;

overflow: auto;

border-radius: 10px;

background: #f8f9fa;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.table-scroll-container table {

width: 100%;

}

.table-scroll-container th {

background: #1a237e;

color: white;

font-size: 1.1rem;

font-weight: bold;

}

.table-scroll-container td {

font-size: 1rem;

color: #333;

}

.table-scroll-container tr:nth-child(even) {

background: #f3f3f3;

}

/* --- Botones principales y secundarios --- */

button{

width: 150px;

height: 50px;

border: none;

padding: 10px 10px;

cursor: pointer;

border-radius: 10px;

font-weight: bold;

font-size: large;

}

.btnre {

background:  #E64A19;

color: white;

}

.btnre:hover {

background-color: #f07b57;

border: 3px solid #E64A19;

color: black;

}

.btnagre {

width: 250px;

background:  #fd7e14;

color: white;

}

.btnagre:hover {

background-color: #ffb067;

border: 3px solid #fd7e14;

color: black;

}

.btnbus {

margin-top: 10px;

background:  #007bff;

color: white;

}

.btnbus:hover {

background-color: #5aa3ff;

border: 3px solid #007bff;

color: black;

}

.btn-registro {

background:  #28a745;

color: white;

}

.btn-registro:hover {

background-color: #6bd48b;

border: 3px solid #28a745;

color: black;

}

.btn-procura {

background:  #17a2b8;

color: white;

}

.btn-procura:hover {

background-color: #5fc7d8;

border: 3px solid #17a2b8;

color: black;

}

<div class="container">

<!-- Fondo con logo -->

<div class="background-container"></div>

<!-- Sección principal -->

<div class="main-container">

<!-- Encabezado de sección -->

<mat-card class="section-header">

<mat-card-title>REGISTRO DE DONANTES</mat-card-title>

</mat-card>

<div class="search-container">

<input

type="text"

[(ngModel)]="filtroDNI"

(keyup.enter)="buscarPorDNI()"

(keypress)="soloNumeros($event)"

maxlength="8"

pattern="^[0-9]*$"

placeholder="🔍 Buscar por DNI"

class="search-input"

/>

<button (click)="buscarPorDNI()" class="search-btn">Buscar</button>

<button *ngIf="filtroDNI" (click)="limpiarFiltro()" class="clear-btn">❌</button>

</div>

<!-- Tabla -->

<div class="table-scroll-container">

<table mat-table [dataSource]="dataSource" class="mat-elevation-z8">

<!-- Columnas -->

<ng-container matColumnDef="dni">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>DNI</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">{{element.dni}}</td>

</ng-container>

<ng-container matColumnDef="nombre">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>NOMBRE COMPLETO</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">{{element.nombre}}</td>

</ng-container>

<ng-container matColumnDef="procura">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>PROCURA</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">

<button class="btn-procura" [routerLink]='["/registro-procura", element.donadora.idDonadora]'>VER</button>

</td>

</ng-container>

<ng-container matColumnDef="registro">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>REGISTRO DE LECHE</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">

<button class= btn-registro  [routerLink]='["/registro-leche-donadora", element.donadora.idDonadora]'

routerLinkActive="router-link-active">AGREGAR</button>

</td>

</ng-container>

<tr mat-header-row *matHeaderRowDef="displayedColumns"></tr>

<tr mat-row *matRowDef="let row; columns: displayedColumns;"></tr>

</table>

<div *ngIf="dataSource.length === 0" class="no-results">

No se encontraron donantes con ese DNI.

</div>

</div>

<footer>

<button class="btnre" [routerLink]='["/menu-areas"]'>Regresar</button>

<button  class="btnagre" [routerLink]='["/registro-donante"]'>

Agregar nueva donante

</button>

</footer>

ARCHIVO REGISTRO DONADORA

<div class="container">

<!-- Fondo con logo -->

<div class="background-container"></div>

<!-- Sección principal -->

<div class="main-container">

<!-- Encabezado de sección -->

<mat-card class="section-header">

<mat-card-title>REGISTRO DE DONANTES</mat-card-title>

</mat-card>

<div class="search-container">

<input

type="text"

[(ngModel)]="filtroDNI"

(keyup.enter)="buscarPorDNI()"

(keypress)="soloNumeros($event)"

maxlength="8"

pattern="^[0-9]*$"

placeholder="🔍 Buscar por DNI"

class="search-input"

/>

<button (click)="buscarPorDNI()" class="search-btn">Buscar</button>

<button *ngIf="filtroDNI" (click)="limpiarFiltro()" class="clear-btn">❌</button>

</div>

<!-- Tabla -->

<div class="table-scroll-container">

<table mat-table [dataSource]="dataSource" class="mat-elevation-z8">

<!-- Columnas -->

<ng-container matColumnDef="dni">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>DNI</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">{{element.dni}}</td>

</ng-container>

<ng-container matColumnDef="nombre">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>NOMBRE COMPLETO</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">{{element.nombre}}</td>

</ng-container>

<ng-container matColumnDef="procura">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>PROCURA</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">

<button class="btn-procura" [routerLink]='["/registro-procura", element.donadora.idDonadora]'>VER</button>

</td>

</ng-container>

<ng-container matColumnDef="registro">

<th mat-header-cell *matHeaderCellDef>REGISTRO DE LECHE</th>

<td mat-cell *matCellDef="let element">

<button class= btn-registro  [routerLink]='["/registro-leche-donadora", element.donadora.idDonadora]'

routerLinkActive="router-link-active">AGREGAR</button>

</td>

</ng-container>

<tr mat-header-row *matHeaderRowDef="displayedColumns"></tr>

<tr mat-row *matRowDef="let row; columns: displayedColumns;"></tr>

</table>

<div *ngIf="dataSource.length === 0" class="no-results">

No se encontraron donantes con ese DNI.

</div>

</div>

<footer>

<button class="btnre" [routerLink]='["/menu-areas"]'>Regresar</button>

<button  class="btnagre" [routerLink]='["/registro-donante"]'>

Agregar nueva donante

</button>

</footer>

<div class="background-container" [style.backgroundImage]="'url(' + backgroundImage + ')'">

</div>

<div class="container">

<form [formGroup]="form" (ngSubmit)="onSubmit()">

<div class="section-card">

<mat-card-title>Registro de Donadora</mat-card-title>

</div>

<!-- Sección 1: Información Personal -->

<div class="form-section">

<div class="section-header" (click)="toggleSection('personal')">

<h3>Información Personal</h3>

<span class="toggle-icon">{{ sections.personal ? '▼' : '▶' }}</span>

</div>

<div class="section-content" *ngIf="sections.personal">

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>DNI <span class="required">*</span></label>

<input type="number" maxlength="8" formControlName="idDonadora" oninput="this.value = this.value.slice(0, 8)">

<div class="error" *ngIf="form.get('idDonadora')?.invalid && form.get('idDonadora')?.touched">

DNI inválido. Debe tener exactamente 8 dígitos.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Fecha Nacimiento <span class="required">*</span></label>

<input type="date" formControlName="fechaNacimientoDonadora">

<div class="error" *ngIf="form.get('fechaNacimientoDonadora')?.invalid && form.get('fechaNacimientoDonadora')?.touched">

Fecha de nacimiento obligatoria.

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Nombres <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="nombreDonadora">

<div class="error" *ngIf="form.get('nombreDonadora')?.invalid && form.get('nombreDonadora')?.touched">

Nombre obligatorio.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Apellido Paterno <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="apellidoPaternoDonadora">

<div class="error" *ngIf="form.get('apellidoPaternoDonadora')?.invalid && form.get('apellidoPaternoDonadora')?.touched">

Apellido paterno obligatorio.

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Apellido Materno<span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="apellidoMaternoDonadora">

<div class="error" *ngIf="form.get('apellidoMaternoDonadora')?.invalid && form.get('apellidoMaternoDonadora')?.touched">

Apellido materno obligatorio.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Talla (cm) <span class="required">*</span></label>

<input type="number" formControlName="tallaDonadora">

<div class="error" *ngIf="form.get('tallaDonadora')?.hasError('required') && form.get('tallaDonadora')?.touched">

Talla obligatoria.

</div>

<div class="error" *ngIf="form.get('tallaDonadora')?.hasError('min') && form.get('tallaDonadora')?.touched">

Talla debe ser mayor o igual a 0.

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Sección 2: Contacto y Dirección -->

<div class="form-section">

<div class="section-header" (click)="toggleSection('contacto')">

<h3>Contacto y Dirección</h3>

<span class="toggle-icon">{{ sections.contacto ? '▼' : '▶' }}</span>

</div>

<div class="section-content" *ngIf="sections.contacto">

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Teléfono <span class="required">*</span></label>

<input type="number" maxlength="9" formControlName="telefonoDonadora" oninput="this.value = this.value.slice(0, 9)">

<div class="error" *ngIf="form.get('telefonoDonadora')?.invalid && form.get('telefonoDonadora')?.touched">

Teléfono inválido. Debe tener 9 dígitos.

</div>

</div>

</div>

<div class="three-column">

<div class="form-group">

<label>Departamento <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="departamento">

<div class="error" *ngIf="form.get('departamento')?.invalid && form.get('departamento')?.touched">

Departamento obligatorio.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Provincia <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="provincia">

<div class="error" *ngIf="form.get('provincia')?.invalid && form.get('provincia')?.touched">

Provincia obligatoria.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Distrito <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="distrito">

<div class="error" *ngIf="form.get('distrito')?.invalid && form.get('distrito')?.touched">

Distrito obligatorio.

</div>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Dirección Completa <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="direccionActualDonadora">

<div class="error" *ngIf="form.get('direccionActualDonadora')?.invalid && form.get('direccionActualDonadora')?.touched">

Dirección obligatoria.

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Sección 3: Historial de Salud -->

<div class="form-section">

<div class="section-header" (click)="toggleSection('salud')">

<h3>Historial de Salud</h3>

<span class="toggle-icon">{{ sections.salud ? '▼' : '▶' }}</span>

</div>

<div class="section-content" *ngIf="sections.salud">

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Centro de salud de Procedencia <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="centroSaludControlProcedencia">

<div class="error" *ngIf="form.get('centroSaludControlProcedencia')?.invalid && form.get('centroSaludControlProcedencia')?.touched">

Campo obligatorio.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Número de controles <span class="required">*</span></label>

<input type="number" formControlName="numeroControles">

<div class="error" *ngIf="form.get('numeroControles')?.invalid && form.get('numeroControles')?.touched">

Campo obligatorio y debe ser un número válido.

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Ocupación <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="ocupacion">

<div class="error" *ngIf="form.get('ocupacion')?.invalid && form.get('ocupacion')?.touched">

Campo obligatorio.

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>¿Sufre de alguna enfermedad? <span class="required">*</span></label>

<input type="text" formControlName="enfermedadActual">

<div class="error" *ngIf="form.get('enfermedadActual')?.invalid && form.get('enfermedadActual')?.touched">

Campo obligatorio.

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Sección 4: Pruebas Médicas -->

<div class="form-section">

<div class="section-header" (click)="toggleSection('pruebas')">

<h3>Pruebas Médicas</h3>

<span class="toggle-icon">{{ sections.pruebas ? '▼' : '▶' }}</span>

</div>

<div class="section-content" *ngIf="sections.pruebas">

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Transfusión de sangre <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="transfusionSangreMadre" [value]="'Si'">

<span>Sí</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="transfusionSangreMadre" [value]="'No'">

<span>No</span>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Consumo cigarros <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="consumoCigarros" [value]="'Si'">

<span>Sí</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="consumoCigarros" [value]="'No'">

<span>No</span>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Consumo drogas <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="consumoDrogas" [value]="'Si'">

<span>Sí</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="consumoDrogas" [value]="'No'">

<span>No</span>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Consumo medicamentos <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="consumoMedicamentos" [value]="'Si'">

<span>Sí</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="consumoMedicamentos" [value]="'No'">

<span>No</span>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Enfermedades <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="enfermedades" [value]="'Positivo'">

<span>Positivo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="enfermedades" [value]="'Negativo'">

<span>Negativo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="enfermedades" [value]="'No_se_sabe'">

<span>No sabe</span>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Prueba Sífilis <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaSifilis" [value]="'Positivo'">

<span>Positivo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaSifilis" [value]="'Negativo'">

<span>Negativo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaSifilis" [value]="'No_se_sabe'">

<span>No se sabe</span>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Prueba Hepatitis <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaHepatitis" [value]="'Positivo'">

<span>Positivo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaHepatitis" [value]="'Negativo'">

<span>Negativo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaHepatitis" [value]="'No_se_sabe'">

<span>No se sabe</span>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="two-column">

<div class="form-group">

<label>Prueba VIH <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaVIH" [value]="'Positivo'">

<span>Positivo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaVIH" [value]="'Negativo'">

<span>Negativo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="pruebaVIH" [value]="'No_se_sabe'">

<span>No se sabe</span>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Anemia <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="examenHemoglobina" [value]="'Positivo'">

<span>Positivo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="examenHemoglobina" [value]="'Negativo'">

<span>Negativo</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="examenHemoglobina" [value]="'No_se_sabe'">

<span>No se sabe</span>

</label>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- Sección 5: Información Adicional -->

<div class="form-section">

<div class="section-header" (click)="toggleSection('adicional')">

<h3>Información Adicional</h3>

<span class="toggle-icon">{{ sections.adicional ? '▼' : '▶' }}</span>

</div>

<div class="section-content" *ngIf="sections.adicional">

<div class="form-group">

<label>Donar leche <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="donarLeche" [value]="'Si'">

<span>Sí</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="donarLeche" [value]="'No'">

<span>No</span>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Apta para donar <span class="required">*</span></label>

<div class="radio-group">

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="aptaParaDonar" [value]="'Si'">

<span>Sí</span>

</label>

<label class="modern-radio">

<input type="radio" formControlName="aptaParaDonar" [value]="'No'">

<span>No</span>

</label>

</div>

</div>

<div class="form-group">

<label>Consentimiento (opcional)</label>

<input type="file" (change)="onFileSelected($event)" accept="image/*">

</div>

</div>

</div>

<!-- Botones finales -->

<div class="form-actions">

<button type="button" class="btnre" [routerLink]="['/donantes']">Regresar</button>

<button type="submit" class="btnagre">Registrar</button>

</div>

</form>

</div>

## 4.2 Historia de Usuario 16 Mantener historial de donaciones

Archivo front end incluye css, html , ts para historial de donaciones.

.background-container {

position: fixed;

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

background-image: url('../../assets/logo banco de leche.png');

background-size: 60%;

background-position: center;

background-repeat: no-repeat;

opacity: 0.7;

z-index: -1;

pointer-events: none;

}

.eliminar-fila-btn {

font-size: 14px;

padding: 6px 14px;

background-color: #f44336 !important;

color: white !important;

border-radius: 20px;

font-weight: 500;

text-transform: none;

}

.title-card {

background-color: #1f0896;

border-radius: 12px;

padding: 20px;

width: 80%;

font-size: 20px;

font-family: Arial Black, sans-serif;

margin: 20px auto;

box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);

h1 {

color: white;

margin: 0;

font-size: 2.2vw;

font-weight: 500;

text-align: center;

}

}

.container {

padding: 20px;

min-height: 100vh;

background-color: #f5f5f558;

}

.table-card {

background-color: white;

border-radius: 16px;

padding: 20px;

box-shadow: 0 6px 16px rgba(0, 0, 0, 0.1);

margin-top: 20px;

overflow-x: auto;

}

.section-title {

font-size: 1.8rem;

font-weight: 600;

margin-bottom: 16px;

text-align: center;

color: #1f0896;

}

.registro-headers,

.registro-row {

display: grid;

grid-template-columns: 10% 25% 20% 25% 10%;

align-items: center;

text-align: center;

gap: 8px;

}

.registro-header {

font-weight: 600;

background-color: #01a9a3;

color: white;

padding: 10px 0;

border-radius: 8px;

}

.registro-cell {

padding: 8px 0;

}

.registro-input {

width: 80%;

padding: 10px;

font-size: 16px;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 10px;

text-align: center;

transition: border-color 0.3s ease;

&:focus-visible,

&:focus-within {

outline: none;

border-color: #1f0896;

}

}

.readonly {

background-color: #f0f0f0;

font-weight: bold;

color: #333;

}

.registro-cell.acciones button {

margin-top: 4px;

}

/* Estilos tabla de registros existentes */

.search-container {

margin-top: 2rem;

padding: 1.5rem;

background: #f8f9fa;

border-radius: 12px;

box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.existing-title {

color: #2c3e50;

font-size: 1.5rem;

margin-bottom: 1.2rem;

text-align: center;

}

.existing-table-wrapper {

overflow-x: auto;

}

.existing-table {

width: 100%;

border-collapse: collapse;

background: white;

border-radius: 8px;

overflow: hidden;

}

.existing-table th {

background: #03635d;

color: white;

padding: 1rem;

font-weight: 500;

}

.existing-table td {

padding: 0.8rem;

border-bottom: 1px solid #ecf0f1;

}

.centered-cell {

text-align: center;

font-size: 0.95rem;

}

.existing-table tr:last-child td {

border-bottom: none;

}

.existing-table tr:nth-child(even) {

background-color: #f8f9fa;

}

.no-records {

text-align: center;

color: #7f8c8d;

padding: 1.5rem !important;

}

/* Estilos generales de botones */

button{

width: 150px;

height: 50px;

border: none;

padding: 10px 10px;

cursor: pointer;

border-radius: 10px;

font-weight: bold;

font-size: large;

}

.botones{

display: flex;

flex-wrap: wrap, center;

justify-content: space-between;

margin-bottom: 10px;

gap: 20px;

}

.btnre {

background:  #E64A19 !important;

color: white  !important;

}

.btnre:hover {

background-color: #f07b57 !important;

border: 3px solid #E64A19 !important;

color: black !important;

}

.btnreg {

background:  #040ab2 !important;

color: white !important;

}

.btnreg:hover {

background-color: #4163e8 !important;

border: 3px solid #040ab2  !important;

color: black !important;

}

.btnlim {

background:  #dc3545 !important;

color: white !important;

}

.btnlim:hover {

background-color: #e97a85 !important;

border: 3px solid #dc3545   !important;

color: black !important;

}

.btneli {

width: 100px;

background:  #dc3545 !important;

color: white !important;

}

.btneli:hover {

background-color: #e97a85 !important;

border: 3px solid #dc3545 !important;

color: black !important;

}

.btnagre {

background:  #28a745 !important;

color: white !important;

}

.btnagre:hover {

background-color: #6bd48b !important;

border: 3px solid #28a745 !important;

color: black !important;

}

/* Override Angular Material inputs */

::ng-deep {

.mat-form-field-appearance-outline .mat-form-field-wrapper {

margin: 0;

padding: 0;

}

.mat-form-field-appearance-outline .mat-form-field-outline {

color: rgba(0, 0, 0, 0.12);

}

.mat-form-field-appearance-outline .mat-form-field-outline-start {

border-radius: 25px !important;

}

.mat-form-field-appearance-outline .mat-form-field-outline-end {

border-radius: 0 30px 30px 0 !important;

}

.mat-form-field-appearance-outline .mat-form-field-outline-gap {

border-width: 1px !important;

}

.mat-select-panel {

background: #e0e0e0 !important;

border-radius: 25px !important;

box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;

}

.mat-option {

color: rgba(0, 0, 0, 0.87) !important;

padding: 10px 16px !important;

}

.mat-primary .mat-option.mat-selected:not(.mat-option-disabled) {

color: #1f0896 !important;

}

.mat-option:hover:not(.mat-option-disabled),

.mat-option:focus:not(.mat-option-disabled) {

background: rgba(0, 0, 0, 0.08) !important;

}

.mat-form-field-infix {

padding: 0.5em 0 !important;

width: auto !important;

}

.mat-icon {

font-size: 20px;

color: #f44336 !important;

}

}

<!-- registro-leche.component.html -->

<div class="container">

<div class="background-container"></div>

<!-- Tarjeta azul para el título -->

<div class="title-card">

<h1>Registro de Leche Externa</h1>

</div>

<div class="table-card">

<form [formGroup]="lecheForm" class="main-form">

<!-- Encabezados -->

<div class="registro-headers">

<div class="registro-header">N°</div>

<div class="registro-header">Cantidad (ml)</div>

<div class="registro-header">Hora</div>

<div class="registro-header">Fecha</div>

<div class="registro-header acciones">Acciones</div>

</div>

<!-- Filas -->

<div formArrayName="registros">

<div *ngFor="let registro of registros.controls; let i = index" [formGroupName]="i" class="registro-row">

<div class="registro-cell">

<input matInput formControlName="numero" readonly class="registro-input readonly" />

</div>

<div class="registro-cell">

<input matInput type="number" formControlName="cantidad" min="0.01" step="0.01" class="registro-input" />

</div>

<div class="registro-cell">

<input matInput type="time" formControlName="hora" class="registro-input" />

</div>

<div class="registro-cell">

<input matInput type="date" formControlName="fecha" class="registro-input" />

</div>

<div class="registro-cell acciones">

<button mat-raised-button color="warn" (click)="eliminarFila(i)" class="btneli">

Eliminar

</button>

</div>

</div>

</div>

<!-- Botones -->

<div class="botones">

<button mat-raised-button class="btnre" [routerLink]="['/donantes']">Regresar</button>

<button mat-raised-button class="btnlim" (click)="limpiarDatos()">Limpiar</button>

<button mat-raised-button class="btnagre" (click)="agregarFila()">Agregar</button>

<button mat-raised-button class="btnreg" (click)="guardarRegistros()">Registrar</button>

</div>

</form>

</div>

<div class="search-container">

<h2 class="existing-title">Registros Existentes</h2>

<div class="existing-table-wrapper">

<table class="existing-table">

<thead>

<tr>

<th class="col-cantidad">Cantidad (ml)</th>

<th class="col-hora">Hora</th>

<th class="col-fecha">Fecha</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr *ngFor="let registro of registrosExistentes">

<td class="centered-cell">{{ registro.cantidad }}</td>

<td class="centered-cell">{{ registro.hora }}</td>

<td class="centered-cell">{{ registro.fecha | date:'dd/MM/yyyy' }}</td>

</tr>

<tr *ngIf="registrosExistentes.length === 0">

<td colspan="3" class="no-records">No hay registros existentes</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

# 5. Burndown Chart

| Backlog ID | Historia de Usuario | Tiempo Estimado | 7/10/2025 | 8/10/2025 | 9/10/2025 | 10/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dia1 | Dia2 | Dia3 | Dia4 | Dia5 | Dia6 | Dia7 | Dia8 | Dia9 | Dia10 | Dia11 | Dia12 |
| HU-6 | ## Registrar dispensaciones | 10 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| HU-7 | ## Rastrear destino de la leche dispensada. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HU-8 | ## Generar códigos únicos de | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Tiempo de trabajo |  | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |

# 6. Análisis del Sprint

# Se alcanzó el cumplimiento de todas las tareas estimadas para el sprint.

# Se presentaron problemas durante el desarrollo que ocasionaron retrasos respecto al tiempo estimado.

# Las estimaciones no se cumplieron en su totalidad, ya que el alto grado de dificultad de algunos módulos requirió un incremento en el tiempo de desarrollo.

# pesar de los retrasos, se logró modularizar el código de manera efectiva y documentarlo mediante comentarios, mejorando su mantenibilidad.

# 7. Conclusiones

Durante la ejecución del sprint enfocado en el módulo de "Donadora Externa", se logró cumplir con el desarrollo de las funcionalidades planificadas. No obstante, las estimaciones de tiempo iniciales no se cumplieron en su totalidad.

Este problema se atribuye a dos factores principales: en primer lugar, una complejidad técnica mayor a la anticipada en ciertos componentes del módulo y, en segundo lugar, a incidentes de carácter personal que afectaron la disponibilidad del equipo y extendieron los plazos.

En conclusión, si bien los objetivos funcionales del sprint se alcanzaron, este ciclo identifica una necesidad crítica de mejorar la precisión en las estimaciones futuras y de desarrollar una gestión de riesgos más robusta para mitigar el impacto de imprevistos, tanto técnicos como personales.